附件1

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称     公汽公司候车亭巡查养护

项目单位     汨罗市城市公共汽车公司

主管部门     汨罗市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2017年   10月  23日

汨罗市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 虞定武 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13762763567 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 汨罗市城关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 49 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 49 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 57.637 |  |  | 结余（万元） |  | -8.637 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县（市）财政 |  | 49 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 49 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 49 |  |  | 县（市）财政 |  | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 8.637 |  |  | 其它 |  | -8.637 |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 17618 |  | 2016年1月0042号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车开支 |  |  |  |  | 1100 |  | 2016年1月0056号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员加班 |  |  |  |  | 8960 |  | 2016年1月0058号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队加班工作餐 |  |  |  |  | 5060 |  | 2016年1月0069号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队开支 |  |  |  |  | 800 |  | 2016年1月0073号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队开支 |  |  |  |  | 8300 |  | 2016年2月0007号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗车 |  |  |  |  | 600 |  | 2016年2月0011号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗亭维修费 |  |  |  |  | 95000 |  | 2016年2月0012号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队开支 |  |  |  |  | 1700 |  | 2016年2月0022号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充油卡 |  |  |  |  | 2000 |  | 2016年2月0026号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 7880 |  | 2016年2月0046号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 13898 |  | 2016年2月0048号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车维修及罚款 |  |  |  |  | 800 |  | 2016年3月0013号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车加油 |  |  |  |  | 400 |  | 2016年3月0017号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车维修 |  |  |  |  | 2900 |  | 2016年3月0023号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 7880 |  | 2016年3月0045号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 13898 |  | 2016年3月0046号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车年检 |  |  |  |  | 2212 |  | 2016年3月0052号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗亭维修费 |  |  |  |  | 72180 |  | 2016年4月0029号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15549 |  | 2016年4月0034号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 7880 |  | 2016年4月0037号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 7880 |  | 2016年5月0023号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15549 |  | 2016年5月0029号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车维修 |  |  |  |  | 760 |  | 2016年6月0010号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划线工时 |  |  |  |  | 2600 |  | 2016年6月0023号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15549 |  | 2016年6月0030号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 7880 |  | 2016年6月0035号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车加油 |  |  |  |  | 200 |  | 2016年7月0010号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 8080 |  | 2016年7月0023号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15549 |  | 2016年7月0027号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15549 |  | 2016年8月0031号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 8080 |  | 2016年8月0032号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队打非治违开支 |  |  |  |  | 620 |  | 2016年8月0027号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车维修 |  |  |  |  | 5975 |  | 2016年9月0012号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车加班开支 |  |  |  |  | 896 |  | 2016年9月0013号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15573 |  | 2016年9月0035号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 8080 |  | 2016年9月0037号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 23653 |  | 2016年10月23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 候车亭维修费 |  |  |  |  | 86370 |  | 2016年10月27号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车交强险 |  |  |  |  | 1091 |  | 2016年11月0016号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车油卡 |  |  |  |  | 2000 |  | 2016年11月0018号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15573 |  | 2016年11月0026号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 8080 |  | 2016年11月0027号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查车维修费 |  |  |  |  | 515 |  | 2016年12月0031号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 8080 |  | 2016年12月0037号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稽查队人员工资 |  |  |  |  | 15573 |  | 2016年12月0039号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |
|  | 候车亭喷漆，翻新，地标划线，候车亭维修养护（数据要详细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （实际完成来填 不填百分比）100% |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 喷漆翻新公交站 更换玻璃面板 地标划线 小面板玻璃 日光灯管 镇流器 空气开关 公交站补漆 |  |  |  |  |  | 20个 65块 412处 40块 520根 106个 60个 30处 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 公交站线路图更换 维修拆装 |  |  |  |  |  | 86处 6处 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 以上项目按质按量完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2017年10月底完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 翻新喷漆2300元/座 公交站台划线680元/个 玻璃面板1300元/块 拆安装费1600元/处 线路走向示意图90元/块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 节约为原则，实地先核查，先造预算，后公开采购，节 约各项成本支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 为全市居民出行提供便利，为全市小康社会建设提供 良好基础服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 优化生态环境，亮化.美化城市公共出行休闲环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 群众支持，百姓拥护，政府 满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 黄拥军 |  |  | 经 理 |  |  |  |  |  | 公汽公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虞定武 |  |  | 副经理 |  |  |  |  |  | 公汽公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李拥军 |  |  | 副经理 |  |  |  |  |  | 公汽公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 候车亭的翻新.喷漆.地标划线等按质按量高标准完成指示质量。 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目按计划申报，按标准质量完成各项指标系数。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 同意评为优秀 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                         联系电话：

城市公交稽查养护专用经费 使用情况报告 一、项目基本概况 城市公交自2011年整体移交交通运输局以来，为提升城市品位，规范公交车有序按站停靠，2011年底在城区新建公交候车亭154座，并成立公交稽查队和公交养护队。自2014年起相关工作经费由财政纳入预算，每年安排专项资金49万元。 二、项目资金使用及管理情况 - 公司对项目资金实行专款专用，一部分用于候车亭的养护，一部分用于稽查队.养护队人员的工资以及车辆油料、保险、维修等，做到专项资金专款专用。 三、项目组织实施情况 公司成立领导班子每天安排稽查队.养护队对全市所有公交候车亭进行查巡.汇报，对人为损毁的候车亭集中造册，统一申报公司预算后交由专业维修机构维修。 四、综合评价情况及评价结论 公交站的及时维护，确保了城市亮化养护工程，同时为老百姓提供了良好的出行条件和休闲环境，得到市民的高度好评，群众的拥护和政府部门的满意大大提升城市品位和百姓幸福指数。 五、项目主要绩效情况分析 项目的预算工程都是按时完成任务，保质保量严格按申报要求、规格，严把材料审批关，工程维修全程监督确保工程完成的高效优质节约。 六、主要经验及做法 公司设专门工作领导小组，法人代表黄拥军为组长，下设副组长虞定武，分管公交设施养护巡查队，公司采用日报.月报.季报.年报制度，对人为损坏的公交候车亭和自然老化的项目进行详细造册，现场拍照，整理成册，逐级上报，然后由公司班子成员会议讨论确定维修方案，确定按时段完成，全程公开采购并监督实施维修。 建议：近年来公交候车亭人为破坏严重 ①坐凳.面板玻璃维修成本高，建议给每个公交候车亭安装专用摄像头能更好的锁定相关证据 ②候车亭的遮阳档雨塑料板，因年载久，大部分因风吹雨晒老化，冰雪的冻压基本上已全部存在严重老化和漏水现象，同时可能存在一定的安全隐患，建议全部更新为高密度透明PVC加厚塑料板。 汨罗市城市公共汽车公司.