附件3

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称   农村公路养护

项目单位          农村公路管理所

主管部门               交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2017 年   10月  23 日

汨罗市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 杨滔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5238620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 全市农村公路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 488 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 488 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 547 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县（市）财政 |  | 488 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 488 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 488 |  |  |  | 县（市）财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 付三江镇补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-01-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付八景乡工程补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-01-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇谢家桥工程补助款 |  |  |  |  | 55,000.00 |  | JZ-01-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付汨罗镇工程补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-02-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大荆镇工程补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-02-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇玉龙村工程补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-02-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付新市镇元宵村公路补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-02-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇盐井村公路补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-02-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付红花乡工程补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-03-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山政府工程补助款 |  |  |  |  | 100,000.00 |  | JZ-03-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付万红村公路补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-04-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付邓家村公路补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-04-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇清溪村公路补助款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-04-0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇石桥村公路补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-04-0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大荆公路工程补助款 |  |  |  |  | 80,000.00 |  | JZ-06-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付绿化款 |  |  |  |  | 200,000.00 |  | JZ-07-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付养护费 |  |  |  |  | 1,160.00 |  | JZ-11-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付团玉线大中修款 |  |  |  |  | 296,000.00 |  | JZ-01-0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付X154大中修款 |  |  |  |  | 276,000.00 |  | JZ-01-0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付磊石乡工程款 |  |  |  |  | 165,649.00 |  | JZ-02-0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款（郑环宇） |  |  |  |  | 18,000.00 |  | JZ-02-0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付范家园镇大中修工程款 |  |  |  |  | 198,374.00 |  | JZ-02-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款（杨立光） |  |  |  |  | 136,875.00 |  | JZ-04-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款（周仰高） |  |  |  |  | 231,645.00 |  | JZ-07-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 85,741.00 |  | JZ-09-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大中修工程款 |  |  |  |  | 85,643.00 |  | JZ-09-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大中修款 |  |  |  |  | 108,534.00 |  | JZ-09-0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大中修款 |  |  |  |  | 92,432.00 |  | JZ-09-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大中修工程款 |  |  |  |  | 51,000.00 |  | JZ-09-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大中修工程款 |  |  |  |  | 190,050.00 |  | JZ-09-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付城富线大中修工程款 |  |  |  |  | 172,590.00 |  | JZ-09-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付梅仁线大中修款 |  |  |  |  | 81,105.00 |  | JZ-09-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙款（团玉线双狮处） |  |  |  |  | 86,584.00 |  | JZ-12-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙工程款（团玉线双狮处） |  |  |  |  | 97,650.00 |  | JZ-12-0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付挡土墙工程款（团玉线大丰处） |  |  |  |  | 73,505.00 |  | JZ-12-0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付城界线古培?工程款 |  |  |  |  | 7,000.00 |  | JZ-12-0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付弼时镇公路养护费 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-01-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付材料费 |  |  |  |  | 11,000.00 |  | JZ-02-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付玉池乡公路补助款（徐安） |  |  |  |  | 2,200.00 |  | JZ-04-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付工程款（杨立光） |  |  |  |  | 25,750.00 |  | JZ-07-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付养护费 |  |  |  |  | 47,820.00 |  | JZ-08-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁款 |  |  |  |  | 38,610.00 |  | JZ-09-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 29,124.00 |  | JZ-09-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 69,260.00 |  | JZ-09-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 93,138.00 |  | JZ-09-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付白水城界线维修款 |  |  |  |  | 14,700.00 |  | JZ-09-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付三江镇洪源村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-09-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇高华村工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-09-0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付黄柏镇划力村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-09-0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付桃林寺镇工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-10-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付城界线维修款 |  |  |  |  | 4,321.00 |  | JZ-10-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇水毁款 |  |  |  |  | 6,200.00 |  | JZ-10-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付三江镇（八景村）养护费 |  |  |  |  | 40,000.00 |  | JZ-11-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付归义镇百丈村公路补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-11-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付范家园工班补助款 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | JZ-11-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付范家园公路补助款 |  |  |  |  | 1,610.00 |  | JZ-11-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付川山坪镇巴乔村水毁款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-11-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付屈子祠镇屈原村工程款 |  |  |  |  | 40,000.00 |  | JZ-12-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付归义镇百丈村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付归义镇龙舟社区工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付白塘村大塘村工程款 |  |  |  |  | 30,000.00 |  | JZ-12-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付长乐镇马桥村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付小修保养费（城界线） |  |  |  |  | 25,500.00 |  | JZ-12-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付清灌缝款 |  |  |  |  | 606,450.00 |  | JZ-12-0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付清灌缝款（城界线） |  |  |  |  | 93,742.00 |  | JZ-12-0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款（团玉线K14+140处） |  |  |  |  | 128,354.00 |  | JZ-12-0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款（团玉线K13+700处） |  |  |  |  | 67,001.00 |  | JZ-12-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡土墙（团玉线K14+800处） |  |  |  |  | 92,521.00 |  | JZ-12-0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款（玉池乡玉明村） |  |  |  |  | 16,380.00 |  | JZ-12-0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付城界线白水?工程款（劳务费） |  |  |  |  | 92,784.00 |  | JZ-12-0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付清灌缝工程款（劳务费） |  |  |  |  | 103,764.00 |  | JZ-12-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付清灌缝款（广培线） |  |  |  |  | 142,060.00 |  | JZ-12-0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁款（八景） |  |  |  |  | 47,100.00 |  | JZ-12-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付团玉线大丰处涵洞接长 |  |  |  |  | 38,202.50 |  | JZ-12-0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁工程款 |  |  |  |  | 91,218.00 |  | JZ-12-0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁团玉线K18+100处挡土墙工程款 |  |  |  |  | 123,265.00 |  | JZ-12-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团玉线水毁款 |  |  |  |  | 31,640.00 |  | JZ-12-0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付水毁资料费 |  |  |  |  | 2,725.00 |  | JZ-12-0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付新市镇元福村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大荆镇乌龙村工程款 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | JZ-12-0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 5466976.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | - 大中修 - 小修保养 - 水毁 - 涵洞接长或重建 - 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 大中修 |  |  |  |  |  | 33.75KM |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小修保养 |  |  |  |  |  | 1294KM |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涵洞接长或重建 |  |  |  |  |  | 89.5米 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水毁 |  |  |  |  |  | 15处 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿化 |  |  |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 以上项目全部质量按要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2016年12月底全部完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 大中修150元/平方、绿化20万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 先预算后公开采购，节约为原则，节约各项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 为全市人民出行保畅通，为交通树形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 为民服务，受到了全市人民的大力支持和表扬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 张超 |  |  | 所长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨滔 |  |  | 副所长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孟方明 |  |  | 副所长 |  |  |  |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 同意评为优秀。 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                         联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 汨罗市农村公路管理所主要负责汨罗市内的农村公路养护工作 （二）项目资金使用及管理情况 农村公路养护资金主要用于农村公路养护及维修，实行专款专用制度。 （三）项目组织实施情况 1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。 2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格。 （四）综合评价情况及评价结论 2016年农村公路养护工作已全面完工，实施情况良好，完成情况全部按招标文件规定进行，指标基本达标。 （五）项目主要绩效情况分析 农村公路的实施主要缺乏公路技术人员，尤其是面对大量的农村公路建设更显得捉襟见肘。此外，施工队伍机械设备的落后和缺乏都使得建设质量经受考验。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 我市发展农村公路的主要做法是：政府主导，群众主体：发扬明主，统筹发展，为民造福。 税费改革后，农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通部门负责，由于基层工程技术及管理能力薄弱，使农村公路建设管理往往不能按要求实施，加上经济发展不平衡，资金到位率差，是农村公路管理方面出现一些问题，影响工程质量。 （七）附件 汨罗市农村公路管理所 二0一七年十月二十三日