附件5

2022年度汨罗市社会垫资耕地开发建设指挥部专项经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市土地综合整治中心(盖 章)

2023年  6 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 根据中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指 导意见》(中发〔2011〕5 号)和省委、省政府《关于分类推 进事业单位改革的实施意见》(湘发〔2013〕8 号)精神，制定本规定。汨罗市土地综合整治中心隶属汨罗市自然资源局，参与编制全市土地综合整治专项规划和项目年度计划，负责专项规划成果的应用管理；负责对县级土地整理机构进行业务指导；负责全市土地综合整治项目实施的技术指导和咨询工作；参与土地综合整治项目的选址踏勘、可行性论证、规划设计、预算初审、项目验收等事务性、技术性工作；全年项目支出共150万元。

- 项目资金使用管理情况。

# 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。实行专款专用、健全财务机制、执行预决算管理、严格审批程序、全程接受财政等部门的监管。年初预算资金150万元，实际只用96.4万元，主要用于耕地开发相关支出，人员经费开支37.44万元，办公经费开支17.76万元，租车费开支19.2万元，水电费12万元，指挥部办公楼维修开支10万元。

(三)项目支出绩效目标完成程度

指挥部项目包括耕地开发项目，土地整改项目，旱改水项目，损毁项目，通过该项目现已实现以下目标：

  - 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。

  - 督导日常项目建设工作，保证工程质量和效率。

# 二、绩效评价工作情况

# 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。绩效评价目的对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

- 通过项目实施增加耕地面积，多种粮食，为人民创收。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

# 绩效目标设定及指标完成情况达到预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

(二)项目执行过程情况

严格按照预算要求开展项目，按时间节点对项目监督。

- 项目支出产出情况

资金分配方面资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付方面拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用方面资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

- 项目支出效益情况

- 截止目前，社会垫资耕地开发建设项目完成新增耕地面积70公顷，并支付相应的耕种管护费以维护好耕地面积不变；开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然，得到群众好评。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 该项目专项管理方面专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范，但存在资金开支时间进度不均衡的问题，导致项目的实施进度有所延误。

- 有关建议

后续工作计划我们将在下一步的工作中,认真总结经验完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

# 七、其他需要说明的问题

无