附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数 据 表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 195 |  | 188 |  | 96.41% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 18.1 |  | 21.8 |  | 7.9 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  | 0 |  |  |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 6.00 |  | 3.00 |  | 3.1 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 12.1 |  | 18.8 |  | 4.8 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 689.51 |  | 309.88 |  | 644.62 |  |
| 城建档案数字化管理和库房九防费用 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 质量安全监督管理专项 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 招投标监督管理专项 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 工作经费 |  |  |  |  | 334.74 |  |
| 智慧平台服务费及专用检测费 | 12.52 |  |  |  |  |  |
| 白蚁防治经费 | 20 |  | 22 |  | 22 |  |
| 危房鉴定经费 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 保障房建设项目 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 下岗职工困难补助 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 老旧小区改造专项经费 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 施工图审查 | 603.99 |  | 100 |  | 100 |  |
| 工程建设审批制度改革专项 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 乡镇污水处理厂在线监测费用 | 10 |  | 69 |  | 69 |  |
| 城市黑臭水体验测费 |  |  | 5.88 |  | 5.88 |  |
| 帮代办工作经费 |  |  | 45 |  | 45 |  |
| 公用经费 | 3460.63 |  | 283.7 |  | 297.69 |  |
| 其中：办公经费 | 160.38 |  | 93.01 |  | 163.41 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 55.16 |  | 52.62 |  | 56.67 |  |
| 会议费、培训费 | 24.85 |  | 18.8 |  | 12.63 |  |
| 政府采购金额 | 11453.56 |  | 661.13 |  | 848.58 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （m²） | 实际规模 （m²） | 规规模控 制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 严控差旅、接待、会议等办公经费支出，既要加大力度，严格控制费用支出，也要实事求是，确属必需的费用，该支出的要支出；该投入的要投入。重点是减少和压缩不必要、不合理、不紧急的支出项目，节省费用空间。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报 基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：      联系电话：          单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市住建系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2674.4 | 17477.59 | 17477.59 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：15438.43 |  |  |  | 其中：基本支出：2352.1 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：1219.91 |  |  |  | 项目支出：15125.49 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：819.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1:保证住建局正常履行相关职责 目标2：保证市政零星工程及时维护运转，保证人民出行安全 目标3：建立健全农村生活垃圾治理长效运行机制 目标4:保障城建档案馆正常运行 目标5:保障档案数字化建设项目全面实行 - 目标6：建筑工程招投标监督管理； - 目标7：建筑行业资质管理、建筑业统计、专业技术人员培训； - 目标8：建筑工程质量、安全生产监管、竣工验收备案、检测市场管理； - 目标9：建筑材料价格信息收集、施工定额测编、工程造价管理； - 目标10：建筑工程、非住宅室内装饰工程质量安全监管； - 目标11：建筑工程和市政基础设施工程防雷安全监管。 - 目标12：加强住房保障管理与建设及老旧小区改造工作 目标13：归集房屋维修基金 目标14：全市白蚁预防灭治工作 目标15：完成市委、市政府下达的保障性住房年度目标16：进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业良性健康发展 |  |  |  | - 保证了住建局正常履行相关职责； 保证了市政零星工程及时维护运转，保证人民出行安全；建立健全了农村生活垃圾治理长效运行机制。 - 保障了我市档案数字化正常运行。 - 3.完成建筑工程招投标监督管理、建筑行业资质管理、建筑业统计、专业技术人员培训；保障了建筑工程质量、安全生产监管、竣工验收备案、检测市场管理等项目正常开展；完成了建筑材料价格信息收集、施工定额测编、工程造价管理；完成了建筑工程、非住宅室内装饰工程质量安全监管；完成了建筑工程和市政基础设施工程防雷安全监管。 4.圆满完成上级市委、市政府交付的各项任务，促进房地产市场平稳运行。申请公共租赁住房建设项目8个共352套、保障性租赁住房3个共490套均已开工建设。完成危旧房摸底排查3761栋。完成白蚁防治92.96万平方米。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （30分） | 数量指标 | - 核发施工许可证。 - 商品房预算许可。 - 下岗职工困难补助。 - 确保所有施工图审查到位。 - 完成黑臭水体检测任务。 - 工程建设监管执法率、监督工程竣工验收率 - 质量安全标准化考评率 - 完成公开招标项目监管16个 - 公租房建设100套 - 白蚁免费防治 | 1.核发施工许可证核发到位 2.商品房预算许可合规到位 3.所有下岗职工补到位 4.施工图审查到位 5.完成黑臭水体检测任务12次以上检测。 - 6.工程建设监管执法率、监督工程竣工验收率100%。 - 7.质量安全标准化考评率100%。 - 8.完成公开招标项目监管16个。 - 9.公租房建设100套以上 - 10.租赁补贴1000户以上 - 11.白蚁免费防治55万平方米以上 | 1.核发施工许可证75个。 2.商品房预算许可10个 3.下岗职工补助均到位。 4.施工图均审查完成，涉及95审查机构。 5.完成黑臭水体检测任务12次检测。 - 6.工程建设监管执法率、监督工程竣工验收率100%。 - 7.质量安全标准化考评率100%。 - 8.完成公开招标项目监管15个。 - 9.公租房建设352套 - 10.租赁补贴1223户。 11.白蚁免费防治92.96万平方米以上 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | - l.保证全市档案收纳和保管 - 2.房屋质量及建筑工程质量安全。 - 3.危房鉴定工作按质按量完成 - 4.智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率40%以上。 5.白蚁防治、危房鉴定、老旧小区改造等项目工作完成率100% | - 1.全市档案收纳和保管100% - 2.房屋质量及建筑工程质量安全检查覆盖率100%，不发生较大安全生产事故。 - 4.智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率40%以上。 5.白蚁防治、危房鉴定、老旧小区改造等项目工作完成率100%。 | - 1.全市档案收纳和保管100% - 2.房屋质量及建筑工程质量安全检查覆盖率100%，未发生较大安全生产事故。 - 3.智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率40%以上。 4.白蚁防治、危房鉴定、老旧小区改造等项目工作完成率100%。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12前 | 2023年12前 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 提高人居生活质量 | 持续提高提高人居生活质量，不形成负面影响 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.提高建筑市场管理监督 2.提高群众对质量安全的认识 3.工程质量安全形式整体提升 4.优化、简化监督注册流程 5.确保住房保障市场平稳发展。 | 1.实现提高建筑市场管理监督有效监管 2.切实提高群众对质量安全的认识 3.工程质量安全形式整体提升 4.优化、简化监督注册流程，让群众省心省力 5.确保住房保障市场平稳发展。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 1建筑市场管理有序、工程质量有保障、各施工项目质量安全可靠 2.美化城市环境 3.严格控制建筑施工扬尘，促进建筑产业绿色发展。 4.居住环境改善 | 1建筑市场管理有序、工程质量有保障、各施工项目质量安全可靠 2.美化城市环境 3.严格控制建筑施工扬尘，促进建筑产业绿色发展。 4.居住环境改善 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | - 建筑市场平稳有序发展 - 2.住房保障系统持续完善 | 持续影响 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意度98%以上 | 98% | 95% | 10 | 9 | 继续优化服务增强服务对象满意度 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 17477.59万元 | 17477.59万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展造成的影响 | 无负面影响 | 促进 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 改善人居环境、人民生活满意度提高 | 提高 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：    填报日期：   联系电话：   单位负责人签字：

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 帮代办工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 | 45 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为企业办理施工许可证、商品房预售许可证100% |  |  |  | 办证完成率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 45万元 | 45万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 产出指标 （30分） | 数量指标 | 核发施工许可证 | 75个 | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 商品房预算许可 | 10个 | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 所有证件办理 | 证件核发不出现错误和退回 | 没有出现 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成 | 2023.1-12月 | 按时间要求完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高企业办证速度和质量 | 为企业增效减负 | 为企业增效减负 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 服务企业施工办证领域 | 促进企业规范运行，依法施工 | 促进企业规范运行，依法施工 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 企业有序发展 | 服务企业，提高效率 | 服务企业，提高效率 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业主和群众满意度高 | 100% | 98％ | 10 | 9 | 继续优化程序，耐心为企业主服务 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：                    填报日期：                      联系电话：

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 工程建设审批制度改革专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年工程建设审批制度专项改革、优化机制流程、强化监管 |  |  |  | 完全提高工程建设审批效率 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 审核发证 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 许可证核查完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保企业规范、高效施工。 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 施工许可有效办理 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 部分企业提供资料不完善导致办理速度慢，企业不理解 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 下岗职工困难补助专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高下岗职工生活质量、促进社会和谐稳定 |  |  |  | 帮助困难职工提高了生活质量 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 下岗职工困难补助 | 下岗职工困难补助到位 | 职工困难补助均到位 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 医保社保缴纳 | 医保社保按时缴纳 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障困难职工医保社保 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 施工许可有效办理 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 8万元 | 8万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 部分困难职工未能完全满足 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-4

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 乡镇污水处理厂在线监测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 69 | 69 | 69 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 | 69 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在自然村生活污水治理全覆盖的基础上，科学合理有序推进我区“十四五”时期农村生活污水处理提升工作质量 |  |  |  | 科学改善农村生活污水处理，提升人居幸福满意度 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 建立污水处理厂 | 按实际情况建立污水处理厂 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 实时监测确保乡镇污水处达标 | 水质均达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 水质持续达标 | 持续性达标 | 有持续性 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 乡镇污水问题有效解决 | 水质无污染 | 问题有效解决 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 污水治理得到有效控制 | 生态环境改善 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算计划成本执行 | 69万元 | 69万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 未能让所有群众满意，将继续提升工作水平 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-5

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 施工审查图 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推进施工图审查改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境，监管在建工程施工图审查 |  |  |  | 超额完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 确保所有施工图审查到位 | 所有施工图审查到位 | 施工图均审查完成，涉及95家审查机构 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保施工图审查符合规范 | 确保施工图审查合格 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成施工图审查 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保房屋建筑物和市政基础施工规划图纸质量达标 | 质量达标 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑市场安全保障达标 | 有持续性 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 100万元 | 100万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 未能让所有对象满意，后续加强提高专业知识和沟通水平 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 老旧小区改造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障经济建设的运行，进一步提高项目建设的安全和可靠 |  |  |  | 保障了我市老旧小区改造项目建设的高效正常运转 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 老旧小区改造完成 | 老旧小区改造完工 | 97% | 10 | 9 | 因天气等不可抗力造成部分项目未能及时完工 |
|  |  | 质量指标 | 老旧小区文化生活提升 | 丰富老旧小区居民文化生活 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成 | 2023年1-12月 | 1个项目未能按时完成 | 10 | 9 | 因天气等不可抗力造成项目未能及时完工 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活质量 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 丰富小区的文化内涵、提高居民生活质量 | 居民生活质量与满意度提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 改善了居民的居住环境，幸福感提升 | 改善了居民的居住环境，幸福感提升 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 极少部分居民未完全满意，会听取建议积极改进工作方式 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-7

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城市黑臭水体检测费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 消除水体污染、改善水体生态环境、提升水体环境质量 |  |  |  | 实时跟进，实地考察检测水质 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成3条黑臭水体检测任务 | 12次检测 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 城镇中心黑臭水体得到改善 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成计划时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供完整的运维实施方案 | 及时与群众沟通协调、解决群众难题 | 有序进行 | 10 | 9 | 与群众沟通技巧还需不断提高 |
|  |  | 生态效益指标 | 周边环境质量改善明显 | 水质环境明显改善 | 有序进行 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立运行管理、操作规程制度 | 持续性进行 | 持续性进行 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 5.88万元 | 5.88万元 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 | 极少部分居民未完全满意，会听取建议积极改进工作方式 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：

附件3-8

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 2023年保障房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房保障服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年保障房建设项目 |  |  |  | 1.完成公租房日常维修及化粪池清理等事项 2.申请建设公租租赁住房、保障性租赁住房项目均已开工 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 公租房建设 | 100套 | 352套 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 租赁补贴 | 1000户 | 1223户 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 住房保障工作正常开展 | 稳步进行 | 稳步进行 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 10 | 9 | 部分项目在办理开工手续 |
|  |  | 生态效益指标 | 居住环境改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 住房保障系统持续完善 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 9 | 部分工作仍需完善 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 5 | 5 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3-9

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 2023年危房鉴定经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房保障服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年危房鉴定工作经费 |  |  |  | 完成危房摸排3761栋 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 危房鉴定摸排 | 不漏一户 | 3761栋 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按质按量完成 | 做到不漏一户 | 不漏一户 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 10 | 9 | 部分工作仍需完善 |
|  |  | 生态效益指标 | 居住环境改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 住房保障系统持续完善 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 9 | 部分工作仍需完善 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 10 | 10 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3-10

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 白蚁防治经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市住房保障服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 | 22 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年白蚁工作防治经费 |  |  |  | 完成白蚁防治92.96万平方米 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 白蚁免费防治 | 55万平方米 | 92.96万平方米 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 白蚁防治工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 10 | 9 | 部分工作仍需完善 |
|  |  | 生态效益指标 | 居住环境改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 住房保障系统持续完善 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 10 | 10 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字：

附件3-11

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 汨罗市城建档案馆电子化库房建设和库房九防费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城建档案馆 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 城区和乡镇 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证全市档案收纳和保管 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 档案电子化费用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 九防经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为城市建设提供服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 美化城市环境 | 95% | 95% | 9.5 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 档案设备更新 | 95% | 95% | 9.5 | 9 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 为市民提供便利 、规范服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 合理利用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：          单位负责人签字:

附件3-12

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 质量安全监督管专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市建筑工程服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 严格把控在建项目质量安全，确保住建领域不发生较大及以上质量安全事故 |  |  |  | 严格把控在建项目质量安全，住建领域没发生较大及以上质量安全事故 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 工程建设监管执法率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 质量安全标准化考评率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 质量投诉回复处理率 | 群众满意度100% | 群众满意度100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑工程质量安全 | 不发生较大安全生产事故 | 不发生较大安全生产事故 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率 | 40% | 40% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 已按计划时间完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高人居生活质量 | 不形成负面影响 | 没形成负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务工程建设领域 | 促进建筑行业规范运行，提升质效 | 促进建筑行业规范运行，提升质效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 严格控制建筑施工扬尘、促进建筑产业绿色发展 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑市场平稳有序发展 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 施工企业、业主、群众满意度非常高 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制成本，多干实事 | 20万元 | 没超预算 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：    填报日期：          联系电话：     单位负责人签字：

附件3-13

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 招投标监督管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市建筑工程服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过专项整治，维护公平公正的招投标市场秩序，优化营商环境，实现招投标监管工作再上新台阶，不断推进我市住建事业高质量发展。 |  |  |  | 工作已基本完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 做好公开招投标项目监管 | 16个 | 15个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公开招投标项目监管服务满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 不超预算 | 没超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高人居生活质量 | 不形成负面影响 | 没有形成负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务工程建设领域 | 促进建筑行业规范运行，提升质效 | 促进建筑行业规范运行，提升质效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 严格控制建筑施工扬尘、促进建筑产业绿色发展 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑市场平稳有序发展 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度非常高 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制成本，多干实事 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：    填报日期：          联系电话：     单位负责人签字：

附件3-14

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市建筑工程服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 325 | 334.74 | 334.74 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 325 | 334.74 | 334.74 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建筑工程招投标监督管理；建筑行业资质管理、建筑业统计、专业技术人员培训；建筑工程质量、安全生产监管、竣工验收备案、检测市场管理；建筑材料价格信息收集、施工定额测编、工程造价管理；建筑工程、非住宅室内装饰工程质量安全监管；建筑工程和市政基础设施工程防雷安全监管。 |  |  |  | 任务已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 工程建设监管执法率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 房建和市政基础设施建设项目监管率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建筑施工企业信用评价率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 质量安全标准化考评率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 质量投诉回复处理率 | 群众满意度100% | 群众满意度100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 办理项目竣工验收率 | 60个 | 27个 | 1 | 0.5 | 根据市场实际情况，全年只有27个项目，已全部办理竣工验收 |
|  |  |  | 监督工程竣工验收率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 违法建设巡查率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 做好公开招标项目监管 | 16个 | 15个 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率 | 40% | 40% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 扬尘防治责任公示 | 全覆盖 | 全覆盖 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 工程建设消防安全 | 不发生较大消防安全事故 | 不发生较大消防安全事故 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 建筑工程质量安全 | 不发生较大安全生产事故 | 不发生较大安全生产事故 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 施工现场质量安全样板 | 覆盖率全面提升 | 覆盖率全面提升 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 现场质量安全巡查 | 每月一次以上 | 每月一次以上 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 在建项目劳务实名制 | 全覆盖 | 全覆盖 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 房屋质量 | 无较重大及以上质量安全事故 | 无较重大及以上质量安全事故 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 公开招投标项目监管服务满意率 | 95%以上 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2023年1-12月 | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高人居生活质量 | 不形成负面影响 | 不形成负面影响 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众对质量安全的认识 | 让质量安全更深入人心 | 让质量安全更深入人心 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程质量安全形式 | 整体平稳 | 整体平稳 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 严格控制建筑施工扬尘，促进建筑产业绿色发展 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 工程项目质量绿色安全可靠 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑市场平稳有序发展 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 施工企业、业主、群众满意度非常高 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 控制在财政预算内 | 控制在财政预算内 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：    填报日期：          联系电话：    单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市住建局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年  10 月  13  日

2023 年度汨罗市住建局部门整体支出绩效

自  评  报  告

- 一、部门（单位）基本情况

- （一）职能职责

汨罗市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省、岳阳市、汨罗市关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、地市有关住房和城乡建设、人民防空方面的政策法规；拟订住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设、人民防空发展战略、产业政策草案、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；依据权限，负责全市住房和城乡建设、人民防空方面行政执法工作。

2.承担建筑市场的监督管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理；负责全市建筑从业人员执业资格管理和教育培训；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计(咨询)、建筑施工、装饰装修、建筑设备、工程监理、造价咨询、招标代理等行业的监管；负责建设工程质量检测和新材料的推广与应用；负责预拌混凝土(砂浆)、沥青行业市场有关管理工作；负责建设工程施工许可管理、造价定额。

3.承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督管理责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理(含建设工程、人防工程、防雷装置、消防设计施工、建筑节能);负责拆除工程管理；牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械设备登记管理；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定；负责全市房屋质量安全管理工作。

4.承担人民防空监督管理责任。负责组织和指导制定城市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理及平时开发利用；负责城市地下空间(不含地下管廊、地下管线)开发利用审批，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；战时组织开展城市人民防空袭斗争，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作；管理人民防空经费和资产；组织开展人民防空科学技术研究。

5.承担全市房地产市场的监督管理责任。负责全市房地产开发企业资质管理；负责商品房预售许可、销售管理；负责房地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地产中介服务市场和租赁市场监督管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理；负责指导监督城市房屋白蚁防治；负责物业专项维修资金的归集和使用管理；负责房屋装饰装修管理。

6.承担指导住房保障的职能。拟订全市住房保障相关政策草案，组织编制全市城镇保障性住房、经济适用房发展规划及年度计划；会同有关部门制订住房保障资金(含建设和货币补贴资金)计划；负责保障性住宅建设管理；负责住房改革工作及相关工作的落实；负责直管公房的经营修缮维护管理；负责市住房保障领导小组办公室和市住房制度改革领导小组的日常工作。

7.承担城建计划的编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划的编制并监督实施；牵头负责城建计划项目的督查考核；负责城市建设重点工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政公用工程项目建设监管，参与市政公用建设项目工程变更审查；参与全市城市建设重点工程资金计划的编制。

8.承担建设科技应用推广责任。负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责海绵城市建设工作，负责行业信息平台建设与管理，提升行业智能化管理水平。

9.承担城区规划范围内排水及污水处理的规划与建设。参与编制排水管网建设专项规划；负责编制排水管网建设年度计划；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施的建设；参与气候适应性城市创建工作。

10.承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展计划编制和管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等村镇基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇(村)的保护工作，负责监督指导农村危房改造工作。

11.承担城市设计和建筑设计管理责任。负责全市建设工程勘察、设计行业的监督管理；负责全市建设工程初步设计、施工图设计、人防设计、防雷装置设计、抗震设防设计的审查备案。

12.承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

13.负责市级城乡建设工程档案的收集、保管和利用工作，指导全市城乡建设的档案工作。

14.负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；开展行业人才对外交流与合作。

15.负责城市基础设施配套费的征收管理工作，负责人防易地建设费的征收管理工作。

16.完成市委、市政府、市武装部和市国防动员委员会交办的其他事项。

- （二）机构设置

内设机构设置。本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。汨罗市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、财务人事股、行政审批股(建设工程招投标管理办公室)、综合法规股、城市建设管理股、总工程师室(建筑节能办公室)、村镇建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股、消防股。

- 二、一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

2023年度基本支出2352.1万元，其中：

人员经费1795.52万元，占基本支出的76.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

公用经费556.58万元，占基本支出的23.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- （二）项目支出情况

2023年项目支出15125.5万元，占总支出86.54%，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费等，其中：下岗职工困难补助8万元、老旧小区改造专项经费5万元、施工图审查100万元、工程建设审批制度改革专项10万元、乡镇污水处理厂在线监测费用69万元、城市黑臭水体验测费5.88万元、帮代办工作经费45万元、档案数字化管理的支出项目2万元和九防经费3万元、招投标监督管理专项项目5万元、质量安全监管专项项目20万元、工作经费334.74万元、危房鉴定经费10万元、白蚁防治经费22万元、保障房建设5万元。

- 三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1219.91万元，其中汨罗市住房和城乡建设局本级88.96万元；汨罗市住房保障服务中心1130.95万元。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 无

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 无

- 六、部门整体支出绩效情况

- 住建部门整体支出的绩效目标全部完成（2023年度部门整体支出绩效自评表），经济效益、社会效益、生态效益均达到预期目标。

- 七、存在的问题及原因分析

1、存在问题：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，原因是全年经济活动具有灵活性，无法完全准确预计具体明细科目发生额。在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因专项性资金必须据实按量列支，因此导致个别专项支出无法预计。

- 2、原因分析：预算的预见性、科学性不够。

3、改进措施：一是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。二是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到资金支出进度的平均性，尽可能避免发生资金序时进度不到位的情况。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强人员培训，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

- 八 、下一步改进措施

下一步，我部门将进一步谋定目标、攻坚克难，全速推进工作落实。一是系统谋划，有序推进全市海绵城市建设工作，将汨罗打造成城水共兴、人水和谐的海绵城市建设示范。二是聚焦民生坚持系统思维，加快实施旧改行动，推动城市更新提质增效，三是担当作为，深化“放管服”改革，推进重点项目建设进度，为全市打赢经济翻身仗贡献住建力量，为稳经济强动能保驾护航。四是务实笃行，扎实开展住建领域重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦薄弱环节构筑安全发展新防线。坚定“事争一流，唯旗是夺”的信心和魄力，狠抓落实，更进一步，奋力推动住建事业高质量发展。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。

- 十、其他需要说明的情况

- 无

- 报告需要以下附件：

- 1、 部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2、 部门整体支出绩效自评表

- 3、 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

- 4、 政府性基金预算支出情况表

- 5、 国有资本经营预算支出情况表

- 6、 社会保险基金预算支出情况

附件5-1

2023年度帮代办工作经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度帮代办工作经费项目支出

绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。为有效推进帮代办工作，市委市政府高度重视，特设立帮代办项目经费，确保完成年度工作目标任务。

(二)项目资金使用管理情况。

1.资金到位情况：帮代办项目由住建局于2023年年末申报，经批复，预算为45万元。2023年实际拨付我单位资金为45万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，帮代办项目共计支出35万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

(三)项目支出绩效目标完成程度

2023年，我市报建项目70个，总建筑面积为798801.6㎡，总造价为186798.5095万元，其中房建项目35个，建筑总面积为343134.88㎡，造价为44891.5679万元；工业项目27个，建筑总面积为455666.72㎡，造价为106362.3446万元；其他项目（市政）8个，造价为35544.597万元。共收取23个项目城市配套费782.5712万元。联合验收72个项目。预售许可证申请受理凭证开具12份。共受理公共租赁住房82户（其中城镇居民类49户，外来务工类24户，新就业类9户）。共完成17家建筑企业资质变更，20家建筑业企业专业作业资质备案。

- 二、绩效评价工作情况

- 目前，我市帮代办工作做到尽心尽力为企业和群众服务，为企业提质增效贡献力量。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为帮助企业化解办证难等情况，打造良好的营商环境，服务企业，为我市的经济发展贡献住建力量。特设帮代办经费支出项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到应办尽办，坚持真诚服务。

- 项目支出产出情况

- 帮代办经费使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 帮代办有效提高了企业的经营效率。改善了我市营商环境。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 帮代办的工作为企业排忧解难，提高企业的效率，改善了营商环境，但仍有个别企业满意度不高，这主要是由于市场的低迷，企业预期值过高，行政程序还有待进一步优化。

- 六、有关建议

- 帮代办工作的开展还是效益良好，群众认可度高，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-2

2023年度工程建设审批制度改革项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度工程建设审批制度改革项目支出

绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

为有效推进工程审批工作，市委市政府高度重视，特设立工程建设审批制度改革专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况。

1.资金到位情况：工程建设审批制度改革专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为10万元。2023年实际拨付我单位资金为10万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，工程建设审批制度改革专项工作项目共计支出10万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度。

2023年落实工程建设项目审批制度改革，提高工程建设项目审批效率。规范工程建设项目审批服务行为，打造优质大数据库，推动“开工即配套”

- 绩效评价工作情况

目前，我市工改工作正不断推进，致力于为企业和人民群众提高办证效率，提供相关政策咨询，化解疑难问题，服务于企业和人民，进一步优化营商环境。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为提高企业办证速度，为企业和人民群众提供相关政策咨询，做好相关服务，特设工程建设审批制度改革专项工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格审核，热心服务，解决企业和人民群众办证难问题。

- 项目支出产出情况

- 工程建设审批制度改革专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 工改工作有效的优化了我市的营商环境，进一步解决了企业、个人等办证难，政策理解有误区问题，推动了住建工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 工程建设审批制度改革专项工作经费建设项目经费进一步解决了企业、个人等办证难，时间久，政策界定不清等问题，目前该工作正持续进行中，在由于咨询企业和个人数量较多，工作人员有限，目前未能做到满意率百分百。

- 有关建议

- 工程建设审批制度改革专项工作经费建设项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

- 其他需要说明的问题

- 无

附件5-3

2023年度下岗职工困难补助项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度下岗职工困难补助项目支出

绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

为有效解决汨罗市建总公司原下岗职工的医保社保遗留问题，化解社会矛盾，市委市政府高度重视，特设立下岗职工困难补助专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况

1.资金到位情况：下岗职工困难补助专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为8万元。2023年实际拨付我单位资金为8万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，下岗职工困难补助专项工作项目共计支出8万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度。

2023年拨付下岗职工困难补助后，全部用于建总公司下岗职工缴纳部分医保社保支出，缓解了建总公司的资金压力，切实为原下岗职工解决了部分问题，保障了他们的生活，化解了部分矛盾，为社会稳定和经济发展起到了积极作用。

- 绩效评价工作情况

目前，我局正努力解决部分历史遗留问题，尽最大努力保障困难职工的基本生活和医疗，致力为困难职工办实事，进一步提高他们的幸福指数。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为切实保障原下岗职工的生活困难，解决其部分医保社保问题，化解社会矛盾，提高幸福指数，做好相关服务，特设下岗职工困难补助专项工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格审核，热心服务，解决原下岗职工生活困难问题。

- 项目支出产出情况

- 下岗职工困难补助专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 下岗职工困难补助工作有效的化解了社会矛盾，缓解了建总公司的资金压力，提高下岗职工的幸福指数。有利于社会的各项发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 下岗职工困难补助专项工作经费项目经费进一步解决了原下岗职工的医保社保等切身问题，但由于下岗职工人数较多，医保社保的缺口巨大，部分下岗职工的医保社保问题未能全覆盖，目前未能做到满意率百分百。

- 有关建议

- 下岗职工困难补助专项工作经费项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-4

2023年度乡镇污水处理厂在线监测费用项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度乡镇污水处理厂在线监测费用项目支出绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况

为有效解决汨罗市乡镇污水处理厂在线监测工作，加强对污染源自动监控系统现场端的监管，提高环境管理科学化、信息化水平，增加突发环境事件应急处理能力，市委市政府高度重视，特设立汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况

1.资金到位情况：汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为69万元。2023年实际拨付我单位资金为69万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作项目共计支出69万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度

# 2023年拨付汨罗市乡镇污水处理厂在线监测经费后，全部用于汨罗市6个乡镇污水处理厂设备的实时监测，确保污水处理达标，保障居民的生活健康。为社会稳定和经济发展起到了积极作用。

# 绩效评价工作情况

目前，我局正努力提高污水处理相关的工作效率，切实保障乡镇污水处理厂的正常运转，解决部分历史遗留问题，尽最大努力保障乡镇居民安全用水和环境优化。进一步提高他们的幸福指数。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为切实保障乡镇污水处理厂的安全高效运转，达到年初的既定目标，提高居民幸福指数，做好相关服务，特设汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格审核，热心服务，保障乡镇污水处理的正常运转。

- 项目支出产出情况

- 汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 汨罗市乡镇污水处理厂在线监测工作有效的提高了乡镇污水处理厂的效率，切实保障了乡镇污水处理厂的工作效果，提高下岗职工的幸福指数。有利于社会的各项发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目经费进一步从技术和信息源头保障了乡镇污水处理厂的高效正常运转，保障了乡镇居民的生活和环保的要求。发现的主要问题及原因：汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目经费进一步从技术和信息源头保障了乡镇污水处理厂的高效正常运转，保障了乡镇居民的生活和环保的要求，但由于人民群众的生活期望值越来越高，部分居民的要求未能全满足，目前未能做到满意率百分百。

- 有关建议

- 汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-5

2023年度施工图审查项目项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度施工图审查项目支出

绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况

为有效解决汨罗市项目建设施工图纸的科学性、可行性工作，加强对市区项目的安全、高效运行，提高施工进度和质量，市委市政府高度重视，特设立施工图审查专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况

1.资金到位情况：施工图审查专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为100万元。2023年实际拨付我单位资金为100万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，施工图审查专项工作项目共计支出100万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度

- 2023年拨付汨罗市施工图审查经费后，全部用于市区85个项目的施工图审查，确保施工图纸设计的科学性、安全性、可操作性。确保科学施工、高效运转，为社会稳定和经济发展起到了积极作用。

- 绩效评价工作情况

目前，我局正努力提高施工图审查的专业性和审查速度切实保障我市项目建设的安全和高效。尽最大努力保障经济建设的运行，进一步提高项目建设的安全指数。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为切实保障我市项目建设施工图的设计安全性和可行性，达到年初的既定目标，提高项目建设的效率，做好相关服务，特设施工图审查专项工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格审核，热心服务，保障建设项目的正常运转。

- 项目支出产出情况

- 汨罗市施工图审查专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 汨罗市施工图审查工作有效的提高了我市项目建设的安全性和可行性，提高了项目建设的效率，节约了生产成本，有利于社会的经济发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

汨罗市施工图审查工作经费项目，进一步从技术和质量源头保障了我市项目建设的高效正常运转，保障了项目建设的顺利进行，但由于经济下行压力较大，和其他不可预计的情况发生，导致个别企业要求未能全满足，目前未能做到满意率百分百。发现的主要问题及原因：一是施工图审查管理经费预算不足；二是施工图审查管理是一项长期的经常性工作、队伍建设问题亟待解决。下一步改进措施：一是施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境；二是站在新起点谋求新突破、实现新发展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对工作的满意度

- 有关建议

- 汨罗市施工图审查工作经费项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-6

2023年度老旧小区改造经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度老旧小区改造经费项目支出

绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况

为加快汨罗市老旧小区项目建设的进度，尽可能的满足更多群众的要求，加强对我市老旧小区改造项目的安全、高效运行，提高施工进度和质量，市委市政府高度重视，特设立老旧小区改造专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况

1.资金到位情况：老旧小区专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为5万元。2023年实际拨付我单位资金为5万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，老旧小区专项工作项目共计支出5万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度

2023年拨付老旧小区改造经费后，全部用于城区16个老旧小区改造项目中，确保项目建设的顺利进行，为社会稳定和经济发展起到了积极作用。

- 绩效评价工作情况

目前，我局正努力提高老旧小区改造项目建设的专业性和高质量，尽最大努力保障经济建设的运行，进一步提高项目建设的安全和可靠。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分97分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为切实保障我市老旧小区改造项目建设的顺利进行，达到年初的既定目标，提高项目建设的效率，做好相关服务，特设老旧小区专项工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格把关、专款专用，热心服务，保障建设项目的正常运转。

- 项目支出产出情况

- 汨罗市老旧小区改造专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 汨罗市老旧小区改造的实施，有效的提高了我市市容市貌的档次，提升了人民群众的幸福指数，有利于社会的经济发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 汨罗市老旧小区改造工作经费项目，进一步从资金、技术、质量源头保障了我市老旧小区改造项目建设的高效正常运转，保障了项目建设的顺利进行，但由于人民群众的期望值过高和其他不可预计的情况发生，导致个别群众的要求未能全满足，目前未能做到满意率百分百。

- 有关建议

- 汨罗市老旧小区改造工作经费项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-7

2023年度城市黑臭水体检测费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

2023年度城市黑臭水体检测费项目支出

绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况

为加快城市黑臭水体净化的进度，尽可能的满足更多群众的要求，加强对我市城市黑臭水改造项目的安全、高效运行，提高施工进度和质量，市委市政府高度重视，特设立城市黑臭水体检测费改造专项工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况

1.资金到位情况：城市黑臭水体检测费专项工作项目由市住建局于2023年年末申报，经批复，预算为5.88万元。2023年实际拨付我单位资金为5.88万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，城市黑臭水体检测费专项工作项目共计支出5.88万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度

2023年拨付城市黑臭水体检测费改造经费后，全部用于城区黑臭水体改造项目中，加强日常巡查工作。确保水质达标。随时应对监管平台长治久清评估，本项目建设顺利进行，为社会稳定和经济发展起到了积极作用。

- 绩效评价工作情况

目前，我局正努力提高城市黑臭水体检测项目建设的专业性和高质量，尽最大努力保障经济建设的运行，进一步提高项目建设的安全和可靠。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为切实保障我市城市黑臭水体检测项目建设的顺利进行，达到年初的既定目标，提高项目建设的效率，做好相关服务，特设城市黑臭水体检测工作经费项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格把关、专款专用，热心服务，保障建设项目的正常运转。

- 项目支出产出情况

- 汨罗市老旧小区改造专项工作经费项目使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 汨罗市城市黑臭水体检测项目的实施，有效的提高了我市市容市貌的档次，提升了人民群众的幸福指数，有利于社会的经济发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 汨罗市城市黑臭水体检测项目，进一步从资金、技术、质量源头保障了我市老旧小区改造项目建设的高效正常运转，保障了项目建设的顺利进行，但由于人民群众的期望值过高和其他不可预计的情况发生，导致个别群众的要求未能全满足，目前未能做到满意率百分百。

- 有关建议

- 汨罗市城市黑臭水体检测经费项目使用效果明显，随着社会经济的发展，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-8

2023年度保障房建设项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 6  月  6 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

为有效推进住房保障工作，市委市政府高度重视，特设立保障房建设项目工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况。

1.资金到位情况：保障房建设项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为5万元。2023年实际拨付我单位资金为5万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，保障房建设项目共计支出5万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度。

2023年完成公租房日常维修及化粪池清理等事项，申请建设公共租赁住房、保障性租赁住房项目均已开工。

- 绩效评价工作情况

目前，我市住房保障工作正不断推进，致力于为符合条件的市民解决住房困难，同时进行公租房相关维修，改善居住条件。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，解决符合条件人员住房困难问题，有效推进住房保障工作，特设保障房建设项目经费支出项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到严格审核，解决人员住房困难问题。

- 项目支出产出情况

- 保障房建设项目经费使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 保障房建设有效改善了居住环境，进一步解决了贫困、新就业等人员住房困难问题，推动了住房保障工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 保障房建设项目经费进一步解决了贫困、新就业等人员住房困难问题，目前该工作正持续进行中，在由于申请人数较多，住房有限，目前未能做到全覆盖。

- 有关建议

- 保障房建设项目经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-9

2023年度危房鉴定项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 6  月  6 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

- 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

为有效推进危房鉴定工作，市委市政府高度重视，特设立危房鉴定工作经费，确保完成年度工作目标任务。

- 项目资金使用管理情况。

1.资金到位情况：危房鉴定项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为10万元。2023年实际拨付我单位资金为10万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，危房鉴定项目共计支出10万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

- 项目支出绩效目标完成程度。

2023年完成危房摸排3761栋。

- 绩效评价工作情况

目前，我市危房鉴定工作做到应鉴尽鉴，致力于解除居民住房危险，改善了城市居民的住房条件。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，避免危房带来的危险，有效推进住房保障工作，特设危房鉴定经费支出项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到应鉴尽鉴，不漏一户。

- 项目支出产出情况

- 危房鉴定经费使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 危房鉴定有效改善了居住环境和我市市容市貌，推动了住房保障工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 危房鉴定经费项目改善了城市居民的住房条件，目前该工作正持续进行中，因此存在时间先后顺序、轻重缓急之分。

- 六、有关建议

- 危房鉴定经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

# 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-10

2023年度白蚁防治经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年  6 月  6 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。为有效推进白蚁防治工作，市委市政府高度重视，特设立白蚁防治项目经费，确保完成年度工作目标任务。

(二)项目资金使用管理情况。

1.资金到位情况：白蚁防治项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为22万元。2023年实际拨付我单位资金为22万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，白蚁防治项目共计支出22万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

2023年白蚁防治免费预防灭治实际达92.96万平方米。

- 绩效评价工作情况

- 目前，我市白蚁防治工作做到应灭尽灭，改善了城市居民的住房条件。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分99分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，加强我市市容市貌建设，有效推进白蚁防治工作，特设白蚁防治经费支出项目。

- 项目执行过程情况

- 在执行过程中做到应灭尽灭，坚决做到不反复。

- 项目支出产出情况

- 白蚁防治经费使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

- 项目支出效益情况

- 白蚁防治有效改善了居住环境和我市市容市貌。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 白蚁防治经费改善了城市居民的住房条件，但部分居民仍为此困扰，这主要是由于符合申请条件人员日益增多，信息搜集有限、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。

- 有关建议

- 白蚁防治经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

- 其他需要说明的问题

- 无

附件5-11

2023年度档案电子化费用和九防费用项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年  6 月  6 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

# 负责拟定库房电子化建设，负责拟定库房九防。

# 二、项目资金使用及管理情况

# 1、资金到位情况：汨罗市城建档案库房建设费用经2022年初申报，经批复，预算为20万元，到位资金5万元。

# 2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城建档案费用总计支出5万元，此项目主要用于库房建设和九防维护费用支出。

# 3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

# 三、项目组织实施情况

# 专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

# 四、综合评价情况及评价结论

# 1、综合评价情况

# 我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

# 2、评价结论

# 2023年度档案电子化费用和九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。

# 五、项目主要绩效情况分析

# 1、项目经济型分析

# 项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，大部分必要支出超支部分靠自筹解决。

# 2、项目完成质量

# 2023年，我馆紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项档案工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城建档案管理的发展，各项工作达到预期目标。

# 3、项目主要绩效

# 我馆今年完成新库房建设，达到库房电子化建设要求一部分，完成本年档案九防工作。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 1、主要经验

# 将全部库存档案进行电子化，有利于保管和便于市民查阅利用。

# 2、存在的问题

# （1）城建档案经费预算不足，难以保障正常费用支出；

# （2）经费不足无法开展旧档案的电子化。

# 3、意见和建议

# 进一步加大对城建档案经费投入，积极把旧档案电子化，形成更加完善的档案管理体系，为广大市民建设一个更高品质的服务环境。

附件5-12

2023年度质量安全监督管理专项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：  汨罗市建筑工程服务中心 ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 本项目为住建领域质量安全监管工作开展专项资金，保障全市所有在建项目质量安全巡查、监督管理，正常工作运转经费开支。

- 项目资金使用管理情况。

本项目根据国办发【2017】19号《国务院办公厅关于促进建筑行业持续健康发展的意见》、建质【2014】153号，建质【2014】154号、湘政办发【2020】36号湖南省 人民政府办公厅印发《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施》、湘建建函【2021】51号省住建厅、省财政厅《关于进一步加强全省建设工程质量安全监督队伍建设的通知》立项。2023年，市财政安排质量安全监督管理专项资金20万元，截止2023年12月31日，项目工作经费开支20万元。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 项目年度实施进度计划：1、每月一次全覆盖质量安全巡查；2、每季度一次全覆盖质量安全考评。主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现产出情况和取得的效益情况。本年度绩效目标：严格把控在建项目质量安全，确保住建领域全年零事故。已全部完成任务。

- 绩效评价工作情况

- 2023年度，在市委、市政府的正确领导下，市住建局及上级主管部门的关心指导下，我站结合工作实际，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上、安全第一”的安全生产理念，紧紧围绕打好建筑领域安全生产翻身仗为目标，扎实开展了各项专项治理工作，采取多查多督、加强执法的办法，确保各项工作落到实处。

- 由于受三年疫情、能源紧张影响，全球经济下行，汨罗房地产、工业实体也受到了不同程度的影响，考虑到各项目的难度及全市营商环境，我们更多的是采用查隐患、督整改的办法严控项目质量安全。

- 起重设备管控不好，极易发生较大以上安全事故，我站从起重机械设备入手，加大危大工程管控。使这易失控、最易发生较大以上事故的重大危险源得到强有力管控，极大降低了发生较大以上安全事故概率。

- 强化安全生产监督指导，采取加强行业教育，提醒、警示、约谈，限期整改、停工整改、行政处罚、立案查处等多种手段，多种形式督促参与建设主体责任单位提高安全生产意识，履行安全生产责任。

- 提高站位，高标准推动专项工作。

- 认真贯彻落实建筑行业安全生产监管责任，确保我市住建领域安全生产形势稳定，我站按照上级相关工作安排，对全市违建项目进行排查整治。集中约谈了未办施工许可、未竣工验收备案等违法建设项目的责任单位主要负责人，针对每个违法项目具体情况，明确了整治目标期限任务和责任人，明确专人指导督促项目限时整改。整治行动取得了较好的成效。

- 深入践行习总书记绿色发展理念，坚决落实责任，打好蓝天保卫战。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 2023年度，在市委、市政府的正确领导下，市住建局及上级主管部门的关心指导下，我站结合工作实际，扎实开展了各项专项治理工作，采取多查多督、加强执法的办法，确保各项工作落到实处。推动了大气特护期、农民工工资实名制、关键岗位人员到岗履职、安全文明施工、文明城市创建等工作的落实。并在建筑施工重点领域制定了安全生产翻身仗方案，围绕两节、两会及节后复工复产开展了一系列活动，进行了全方位事故隐患排查整治活动，加强了新安全生产法的宣传与学习、房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）的学习与落实、安全质量专项检查行动，加大了对安全生产工作的监管力度，积极开展建筑施工安全生产隐患排查治理、安全质量专项整治、安全生产标准化创建、安全生产月启动和质量安全管理标准化工地观摩、消防演练、防高空坠落等应急演练、起重机械设备监督委检、第三方检测机构质量阶段检测等一系列活动，确保全市建筑领域工程建设的质量安全。通过采取切实有效措施，努力做好建筑安全管理工作，促进全市安全生产形势持续稳定向好。

- 基本情况

- 我站全年监管房屋工程项目101个，总建筑面积约285.17万平方米，总造价约51.53亿元，市政工程项目11个，总造价约6.83亿元。全年竣工验收项目共38个，目前在建房屋和市政项目共74个（房屋工程68个，市政工程6个），其中在建项目44个，停工项目16个，未开工项目14个。

- 工作回顾

- （一）督整改、兼执法，见实效。我们在工作采用查隐患、督整改的办法严控项目质量安全。坚决做到该停工整改的停工整改，该限期整改的限期整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时做到涉及起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。全年共开展专项检查11次，共下发隐患整改通知书232份、下发停工整改通知书45份，下发催办通知13份，消除质量安全隐患2092条，记录红黄牌101份，记录不良行为29起，2023年共移交案件调线索17起，记项目安全质量考评不合格6份。将强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目、装修项目等，形成了全过程、全方位的严监管新局面。

- （二）准切入，除隐患，保平安。全年委托第三方专业检测机构对全市在用起重机械设备进行了4次全覆盖监督比对检测，检测中共发现安全隐患932余处，强制拆除1台、现场封停9台；目前已形成了一套“季度强制检测，存在重大安全隐患的一律封停或强制拆除，重大环节监管不到位，操作违规的一律严处”的行之有效的起重设备管控机制。

- 全年组织召开全市质量安全管理专项会议13次，打非治违专项会议4次，召开质量安全警示约谈会11次，招开扬尘防治约谈会2次。认真开展了建设工程“安全生产月”活动、“重大节假日专项督查”、“恶劣天气专项督查”、“蓝天保卫销号督查”、岳阳市安全生产委员会督查、省市级住建部门安全生产工作督查、安全生产大检查、巡视组交办事项等专项工作。按照年初计划对各在建项目开展了月例行检查及专项检查，对检查中发现的质量安全隐患下发整改通知书并限期整改，针对安全隐患突出的项目和单位进行警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，及时公示曝光，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。做到日常巡查和专项检查相结合，实现了每月一巡查，每季一大检，半年一讲评的机制，持续保持了质量安全监管的高压态势。安全生产月组织部分项目的施工单位、监理单位、建设单位负责人到湘阴进行现场观摩，让各项目关键岗位人员对标找差，强化责任意识质量标准。

- 突出重点，加强对非常时期、重点部位和薄弱环节的专项治理。通过深入开展安全专项整治工作，进一步强化施工安全管理和文明施工、全面落实建筑施工企业等各方责任主体安全生产责任、排除施工现场安全隐患，有效防范深基坑、模板支撑系统、脚手架、起重机械等群死群伤事故的发生。

- （三）高站位、强推进，重落实。提高站位，高标准推动专项工作。继续强有力推进智慧工地监管系统，借助科技力量实现数字化、远程监督管理手段，对各项目的扬尘防治、劳务实名考勤及现场质量安全进行远程监督。全市所有在建项目均已按省厅要求进行劳务实名制上下班打卡，并全部在银行设立工资分帐专户。并根据实名制平台提供实时数据对项目存在的相关问题进行整改和处理。

- 吸取长沙4.29自建民房倒塌事故教训，结合安全生产专项整治三年行动，强力开展了住建领域安全生产大检查、打非治违专项整治工作，对全市违建项目进行排查整治。专项整治行动以来，我站借助集中约谈会开展集中培训告知3次，组织专班上门现场指导4次，接受业务咨询指导40余次，指导项目整改。

- 将扬尘防治“6个100%”作为项目开工前安全条件审查重点，在项目施工过程监管中严格执法，督促项目施工全过程做到六个百分百达标。结合“安全生产月”、“大气特护期”、文明城市创建活动开展扬尘专项治理工作，共督促全市项目新装自动降尘喷淋等设备共38台套，增加和更新项目围档及广告2万多平，其中二十大精神、新时代新征程争出彩、核心价值观、文明城市创建等内容刊载面积达到整体面积的30%左右。

# 四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

预算审核、成本控制、分级审批、执行监控。

- 项目执行过程情况

- 严格把控在建项目质量安全，住建领域没发生较大及以上质量安全事。

- 项目支出产出情况

- 工程建设监管执法率100%、质量安全标准化考评率100%、群众满意度100%、建筑工程质量安全没有发生较大安全生产事故、智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率40%。

- 项目支出效益情况

- 提高人居生活质量不形成负面影响、服务工程建设领域促进建筑行业规范运行，提升质效、严格控制建筑施工扬尘、促进建筑产业绿色发展工程项目质量绿色安全可靠、95%以上建筑市场平稳有序发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无

附件5-13

2023年度招投标监督管理专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市建筑工程服务中心( 盖 章 )

年   月   日

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

本项目为全市建筑工程领域招投标突出问题专项整治，全市建筑工程领域招投标监督管理的工作经费开支。

- 项目资金使用管理情况。

- 本项目根据岳公管委【2020】2号关于印发《岳阳市进一步开展工程建设项目招标突出问题专项整治工作方案》的通知、《2022岳阳市住建领域招投标突出问题专项整治工作方案》立项。2023，市财政安排招投标监督管理专项资金5万元，截止2023年12月31日，此项目工作经费开支5万元。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 通过专项整治，维护公平公正的招投标市场秩序，优化营商环境，有效的杜绝招投标市场乱象。

- 二、绩效评价工作情况

2023年建筑工程公开招标项目共计14个，中标金额合计为78089.7763万元。根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》(湘政办发〔2019〕31号)文件要求，我单位监管方式为事中事后监管，实行招标人负责制。在招标全过程中，对制定招标工作计划、组织招标资格审查、编制、标底和评标工作、确定开标时间和地点、确定中标人、发出中标通知书和签订合同等事项依法由招标人自主决定。我办负责监督招标人招标实施过程中是否存在违法违规行为，主要监督的内容有必须进行招标的项目是否不依法进行招标；招标投标活动是否不按法定程序和规则进行，这其中包括：招标项目不具备招标条件，招标人不按照核准方式和原则开展招标工作，招标文件内容不合法，招标、评标过程不公正、不公开、不公平，中标人的确定不合法等。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

建筑工程招投标是一项严肃且有着严谨程序的工作，加强招投标工作监管，是保障建筑工程项目健康实施的基础性关键环节和良好开端。牢固树立法制意识和廉政意识，规范运作，强化监管，创新机制，推动招投标工作健康有序开展，不断深化廉政建设，有效服务工程建设。专项整治行动开展以来，我单位标后稽查执法情况如下：

加大宣传引导、营造良好氛围。今年下半年组织召开一次汨罗市住建领域招投标专项整治大会，组织学习汨罗市住建局《2023年住建领域招投标突出问题专项整治工作方案》，进一步加强住建领域工程建设招投标的监督管理，依法打击工程建设招标投标领域的违法违规行为，有效解决招标投标活动中市场主体反映强烈的突出问題，优化招投标市场营商环境，促进建筑市场健康有序发展。

- 加大了对失信违法行为的惩戒力度，规范市场主体的从业行为，压实主体责任制。我单位实行一项目三承诺制，招标人对公平、公正、公开招投，不围标、串标和带有意向性招标进行公开承诺；招标代理机构对秉持“严谨、专业、守法、高效”的服务宗旨和不围标、串标进行承诺；中标单位对投标履约、无围标、串标、挂靠、出借资质等行为进行承诺。 秉承宽进、严管、重罚的宗旨，对各责任主体实行承诺履约制，对违法违规现象发现一起，查处一起，决不姑息。

加大了标后稽查力度，严查项目经理、总监等关键岗位人员到位履职情况。严格督促工程项目合同规范签订和履行、农民工工资支付，严厉打击挂靠、非法转包等违法行为。2023年度我单位开展专项标后稽查3次，下发标后稽查整改告知书28份，已经将9起未取得施工许可证擅自开工项目移交住建局法规股进一步核实。对湖南工程机械配套产业园保障性租赁住房建设项目工程总承包，评标委员会全体成员不按照招标文件规定的评标标准和方法评标的做法给予通报批评，并报送汨罗市发改局和岳阳市住房和城乡建设局。收到实名制举报和投诉质疑函各一件，我单位都依法、依规、依程序进行了受理并进行了回复。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

预算审核、成本控制、分级审批、执行监控。

- 项目执行过程情况

通过专项整治，维护公平公正的招投标市场秩序，优化营商环境，实现招投标监管工作再上新台阶，不断推进我市住建事业高质量发展。

- 项目支出产出情况

全年共做好15个公开招投标项目监管、公开招投标项目监管服务满意度95%以上。

- 项目支出效益情况

提高人居生活质量没有形成负面影响、促进建筑行业规范运行，提升质效、严格控制建筑施工扬尘、促进建筑产业绿色发展，工程项目质量绿色安全可靠、95%以上建筑市场平稳有序发展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强建设工程标后的跟踪管理。加大标后稽查力度，对中标的建设工程进行施工现场检查，分定期检查和不定期抽查两种形式，查处挂靠、转包、违法分包等违法行为。弱化事前审批，强化事后监督。

全面实行工程担保制度。在继续严格执行投标保证金制度的基础上，全面实施工程履约担保及工程款支付担保制度。担保金额按工程造价10%以内计算或按投标下浮率实行。

经营行为与准入、清出挂靠。加强建设工程项目执法监察，严肃查处招标投标过程中出现的串通投标、以他人名义投标等违法行为。

- 六、有关建议

- 建议相关项目业主单位和部门要认真督促施工单位在工程建设中，应本着边施工、边自查、边整改的方式进行，及时发现问题并搞好查缺补漏，完善有关手续。此次检查中发现有些项目存在手续未完备问题，现已全部下发了整改通知书，并责令相关部门在限期内整改结束，如未按规定要求进行整改的，将按照有关规定对相关人员进行责任追究。

- 建议加大对项目单位和部门的有效管理，严格坚持项目建设备案制度和工作信息通报制度，以便及时掌握工程建设项目的工程进度和相关动态。

- 3、建议加大对项目资金的监督管理，严格财务制度和项目资金审批，确保到位资金不出现贪污、挪用、截留和挤占的行为发生，使资金真正用在项目建设中，并发挥积极的作用，造福于社会和人民群众。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5-14

2023年度工作经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市建筑工程服务中心( 盖 章 )

年   月   日

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

为建设工程招投标监督管理；建筑业资质管理、建筑业统计、专业技术人员培训；建筑工程质量、安全生产监管、竣工验收备案、检测市场管理；建筑材料价格信息收集、施工定额测编、工程造价管理；建筑工程、非住宅内装饰工程质量安全监管；建筑工程和市场基础设施工程防雷安全监管等工作经费支出。

- 项目资金使用管理情况。

- 2023年项目资金334.74万元，全部为财政拨款资金；此项目334.74万元为有关业务工作经费开支。本项目支出时依据单位财务管理制度，领导层层审核把关。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 本项目全年支出334.73万元，任务已基本完成。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）夯实基础，积蓄高质量发展动能。为推动建筑业稳定发展，守牢建筑领域安全生产底线，我们迎难而上，不断锤炼本领，提升服务水平，全力推进建筑领域各项工作任务实现预期目标。一是内部发力提本领、强技能。我们积极探索突破工学矛盾，设立“周三课堂”，组织干职工开展质量安全、试验检测、行业管理、党风廉政等知识学习与测试，通过集中学习、讨论交流，提升干职工的专业技能和理论知识，形成了积极向上的学习氛围。二是带动行业蓄动能、谋发展。班子带头深入企业，走访调研，了解企业生产经营中的难点堵点，提供技术指导与服务，帮助企业项目降本增效、纾困解难题；组织企业开展安全月、质量安全观摩、专业技能培训，带动企业提高管理水平，提升安全生产意识。三是形成合力同提升、共进步。在单位内部，开展各种形式的学习与活动，通过党建、团建、拓展、集中学习讨论等形形式，增进干职工之间交流与学习，在学习与活动中提升能力，增进友谊，形成了和谐友好、乐观向上的团队氛围，而且调动了职工的工作热情,促进了日常工作中的协调与联动。在对外工作中，我们积极与住建系统以及其他业务相关单位沟通联系，主动跨单位跨部门进行工作联动，帮助企业和项目、群众解决实际问题，服务工作更优质开展。

- （二）抓实安全生产，提供高质量发展保障。全年监管房屋工程项目101个，总建筑面积约285.17万平方米，总造价约51.53亿元，市政工程项目11个，总造价约6.83亿元。全年竣工验收项目共38个，目前在建房屋和市政项目共74个（房屋工程68个，市政工程6个），其中在建项目44个，停工项目16个，未开工项目14个。受全球经济下行影响，建筑领域不景气的背景下，我们更多的是优化服务、提供技术指导，促进行业安全发展。一是加强质量安全宣传和指导，加强行业教育，通过安全生产月、安全质量观摩、安全生产大讲堂、微信公众号和视频号“建工大安”等方式，加强新安全生产法、房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）、特种设备和高处作业知识、文明创建和扬尘防治等知识宣传，提升从业人员安全生产知识熟悉度，增强自我保护意识；通过提醒、警示约谈，限期整改、停工整改、行政处罚、立案查处等多种手段，多种形式敦促参与建设主体责任单位提高安全生产意识，履行安全生产责任，全年组织召开全市质量安全管理专项会议13次，打非治违专项会议4次，召开质量安全警示约谈会11次，召开扬尘防治约谈会2次。二是严格督促隐患整改，受全球经济下行波及，房地产、工业项目受到了较大的影响，考虑到各项目的难度和进一步优化全市营商环境，我们更多的是采用查隐患、督整改的办法严控项目质量安全。坚决做到该停工整改的停工整改，该限期整改的限期整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。特别是涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。全年共开展专项检查11次，对65个项目进行了825次检查，共下发隐患整改通知书232份、下发停工整改通知书45份，下发催办通知13份，消除质量安全隐患2092条，记录红黄牌101份，记录不良行为29起，2023年共移交案件调线索17起，记项目安全考评不合格6份。将强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位、无死角盲区的严监管新局面。三是强化危大工程管控，我们从起重机械设备入手，加大危大工程管控。委托第三方专业检测机构对全市在用起重机械设备开展了4次全覆盖监督比对检测，检测中共发现安全隐患930余处，强制拆除1台、现场封停9台；严格落实“季度强制检测，存在重大安全隐患的一律封停或强制拆除，重大环节监管不到位，操作违规的一律严处”的起重设备管控机制，使这最易失控、最易发生较大以上事故的重大危险源得到强有力管控，极大降低了发生较大以上安全事故的概率。四是开展安全生产打非治违，按照上级相关工作安排，吸取长沙4.29自建民房倒塌事故教训，结合安全生产专项整治三年行动，强力开展了住建领域安全生产大检查打非治违专项整治工作，对全市违建项目进行排查整治。集中约谈了未办施工许可、未竣工验收备案等违法建设项目的责任单位主要负责人，针对每个违法项目具体情况明确了整治目标期限任务和责任人，明确专人指导督促项目限时整改。专项整治行动以来，借助集中约谈会开展集中培训告知3次，组织专班上门现场指导4次，接受业务咨询指导40余次，指导项目整改。整治行动取得了较好的成效。

- （三）优化服务质量，提升高质量发展品质。在抓好安全生产工作同时，坚持提升行业管理和服务水平。推动建筑业高质量发展，开展建筑业“三解三送三优”（送政策、送温暖、送信心，解基层之难、解企业之难，解群众之难，优作风、优服务、优环境）服务工作，确定6家我市建筑业骨干企业、确定4家专精特新企业，并针对性开展服务，引导企业做到做强。积极配合汨罗市统计局较好地完成全市建筑施工企业在省统计联网直报平台的季度报表上报和四上企业入网等工作，今年已完成2家四上企业申报。今年完成新申报/增项家劳务公司资质16家，对12家建筑业企业进行了资质动态核查。组织19人次参加特种作业人员培训、考核。严格实名制管理，督促省监管平台上在建工程项目部建立实名制人脸识别考勤通道，并执行上、下班考勤管理；督促施工单位设立农民工工资发放专户按月发放农民工工资。联合市劳动监察大队定期开展“根治欠薪”专项检查，协助劳动监察大队协调解决农民工工资欠薪事件40件。加强商品混凝土管理工作，每月对全市范围内预拌混凝土搅拌站点巡查，自该项工作开展以来已拆除无资质混凝土搅拌站（点）33家，关停1家。对全市范围内6家预拌商品混凝土企业开展安全生产检查，结合省超限超载领导小组及汨罗市超限超载领导小组对我市预拌商品混凝土公司进行抽查发现的问题进行动态管理，督促企业完善其内部监管系统，确保数据准确及时上传至省监管平台。抓好招投标监管，2023年度公开招标项目共计14个，总金额78089.7763万元。加强对招投标活动的监督，加强事中事后监管，开展住建领域招投标突出问题专项整治工作，进一步规范住建领域招投标工作。开展专项标后稽查3次，下发标后稽查整改告知书28份，将9起未取得施工许可证擅自开工项目移交住建局法规股立案查处，完成省厅交办案件3个、岳阳市局交办线索8条、汨罗市纪委交办线索6条。依法依规处理投诉2个，举报1个。按照局党组统一部署完成汨罗市落实省委第三轮巡视共性问题“未巡先改”自查整改工作。严把材料检测关，立业检测严格按照检测标准要求开展试验检测。综合材料和实体检测情况建立了不合格台帐，并及时通报质监站，针对不合格样品及时跟踪，消除质量隐患，更好地确保了工程质量。做好造价与竣工备案服务，动态采集建材价格信息，并及时上报岳阳市造价站；为企业、项目提供代订《岳阳工程造价》服务，及时为企业提供造价信息；组织发改、财评、审计等单位和造价从业人员参加“岳阳市建设工程成本管理及全过程造价咨询专题市场讲座”，提升造价人员专技技能水平。压缩竣工备案办理时间，全面实行线上备案，降低企业成本，对符合要求的项目，按规定在2个工作日内完成备案手续，共办理建设工程项目竣工验收备案82个,工程总造价350773.89万元。其中房建类81个，工程总造价350391.39万元，建筑面积1913714.87平方米；市政工程1个，工程总造价382.5万元。加强检测、监理企业监管，对在我市开展业务的检测、监理企业的机进行信息采集，每季度对全市在建项目检测、监理机构日常行为开展检查，督促相关企业加强管理，落实整改，对相关违法违规行为进行了调查，并将相关线索移送住建局法规股办理，通过加强管理，检测、监理企业对质量安全的认识和重视程度稳步提高，管理水平也逐步提升。抓好乡村振兴、文明城市创建等中心工作，中心支部班子成员与监测户、脱贫户结对联系帮扶，落实好帮扶责任，巩固拓展脱贫攻坚成果；推动集体经济稳步发展，积极主动为企业争取低息贷款，带动本村就业增收。组织支部党员到联点高塘社区凯华尊品小区开展3次文明城市创建“两进”活动，向住户、商户宣传文明创建，开展卫生清洁志愿活动，提升联点社区环境卫生水平；组建在建项目文明创建工作专班，全面开展督查，督促项目在施工围挡、公益广告、施工现场、宿舍、食堂卫生等方面全面提标，迎检期间，开展“一对一”服务，确保建筑项目迎检效果。办好巡视交办整改、信访投诉，提升群众满意度，近年建筑领域快速发展，交房量大幅增加，有关房屋质量安全的信访量上升，我们组织投诉信访处理专班，分级分类跟踪办理，重要信访事项一把手亲子督办，责任压实到站股室负责人，做到件件有回复。省委巡视期间，成立工资表专班负责交办巡视组交办事项，落实每个信访事项均与信访人见面沟通了解和反馈办理情况，办理施工扰民、工程款结算、交房问题等各类交办件25件。全年共办理建筑领域投诉、信访、交办284件（12345信箱239件、舆情11件、信访26件、市长信箱8件）。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

- 绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，我中心成立了由主任任组长、相关业务股室负责人为成员组成的绩效自评工作组，由办公室具体牵头，相关业务科室配合，组织专人开展绩效自评工作，并组织召开2023年绩效评价工作专题会议。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)    项目支出决策情况

预算审核、成本控制、分级审批、执行监控。

- 项目执行过程情况

建筑工程招投标监督管理；建筑行业资质管理、建筑业统计、专业技术人员培训；建筑工程质量、安全生产监管、竣工验收备案、检测市场管理；建筑材料价格信息收集、施工定额测编、工程造价管理；建筑工程、非住宅室内装饰工程质量安全监管；建筑工程和市政基础设施工程防雷安全监管。

- 项目支出产出情况

工程建设监管执法率100%、房建和市政基础设施建设项目监管率100%、建筑施工企业信用评价率100%、质量安全标准化考评率100%、质量投诉回复处理率群众满意度100%、根据市场实际情况，全年只有27个项目，已全部办理竣工验收、监督工程竣工验收率100%、违法建设巡查率100%、已做好公开招标项目监管15个、智慧工地视频监控等智慧板块覆盖率40%、扬尘防治责任公示全覆盖、工程建设消防安全没有发生较大消防安全事故、没有发生较大安全生产事故、施工现场质量安全样板覆盖率全面提升、现场质量安全巡查每月一次以上、在建项目劳务实名制全覆盖、房屋质量无较重大及以上质量安全事故、公开招投标项目监管服务满意率95%以上。

- 项目支出效益情况

提高人居生活质量没有形成负面影响；让质量安全更深入人心；工程质量安全形式整体平稳；严格控制建筑施工扬尘，促进建筑产业绿色发展工程项目质量绿色安全可靠；95%以上建筑市场平稳有序发展；98%施工企业、业主、群众满意度非常高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 无