附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96 |  | 89 |  | 93% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 9.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 9.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) | 1753.26 |  | 0 |  | 1886.78 |  |
| 公用经费 | 575.21 |  |  |  | 168.04 |  |
| 其中：办公经费 | 11.52 |  | 18 |  | 18 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 26.88 |  | 27 |  | 27 |  |
| 会议费、培训费 | 9.6 |  | 9 |  | 9 |  |
| 政府采购金额 | 1770 |  | 5680 |  | 1791 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 进一步牢固树立过紧日子思想 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市川山坪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1097.82 | 3104.19 | 3104.19 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：2473.69 |  |  |  | 其中：基本支出：1217.41 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：630.5 |  |  |  | 项目支出：1886.78 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 保障全单位干职工工资及运转经费； - 村（社区）运转经费保障； - 保障社会民生； 4、保障其他基本公共服务 |  |  |  | 1、保障单位干职工的办公正常运转，2、村（社区）干部、村（社区）基层组织活动和公共服务运行工作经费。 3、保障全镇农村五保、农村低保。4、开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷5、按照相关规规定及时安排经费支出6、严格按2024年预算执行，2024年一般公共决算基本支出1217.41万元。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 保障工资及时足额发放 | 工资发放及时 | 100%保障了干职工工资足额发放 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公共财政支出进度 | ≥95% | 100%按进度支出 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 行政效能 | 各项服务工作按时完成 | 100%按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政收入总量 | ≥1097.82万元 | 严格按2024年预算执行 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基本民生保障，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿等。改善农村道路基础设施建设，保障村组公路运行。通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 保障了基本民生，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态文明 | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境 | 环境卫生维护良好，乡风文明建设得到提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 基本支出 | ≥1097.82万元 | 严格按2024年预算执行 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 群众福利、公平性和资源的合理分配 | 群众福利和资源的合理分配 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 政策对生态环境的影响造成的财务损失或财务收益 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 2024年川山坪镇沙河岸段水毁、三角塘水库水毁工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 川山坪镇水利站 |  |  |  | 实施 单位 | 川山坪镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 70 | 65.0715 | 10 | 93% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70 | 65.0715 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 修复沙河川山坪镇段岸坡12处，修复三角塘水库外坡滑坡、排水棱体、水沟，有效提高川山坪镇水毁灾害防范能力，减少水毁灾害对人民生命财产危害 |  |  |  | 完成修复沙河川山坪镇段岸坡12处，修复三角塘水库外坡滑坡、排水棱体、水沟，提高了水毁灾害防范能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 一般土方 | 7500M2 | 7500M2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 浆砌块料 | 硬度 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | 月 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效带动创收 | 0%~100% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障民生，保障群众安全和社会和谐 | 提高水毁灾害防范能力，减少水毁灾害对人民生命财产危害 | 安智完成，保障了群众安全和社会和谐 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态文明 | 维护基础建设及环境卫生 | 基础建设和环境卫生维护良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策向导，长期保障项目顺利进展 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 0%~100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 0-65万 | 65万 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 改善基础设施，降低安全隐患 | 改善基础设施，降低安全隐患 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 基础建设对生态环境影响造成的损失 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件4

2024年度汨罗市川山坪镇人民政府部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章)

年   月    日

(此页为封面)

2024年度汨罗市川山坪镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

- 一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。                                      （二）机构设置本单位包含政府机关及5个二级机构，分别为：川山坪镇政务服务中心、农业综合服务中心、镇社会事务综合服务中、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

2024年我镇一般公共预算拨款基本支出预算为1217.41万元，其中工资福利支出983.08万元占基本支出年初预算80.8%，商品和服务支出168.04万元占基本支出年初预算13.8%，对个人和家庭的补助支出66.28万元占基本支出年初预算5.4%，比2023年一般公共预算拨款基本预算支出2019.24万元比较减少801.83万元，同比减少39.7%，其减少加的主要原因是厉行节约。

（二）项目支出情况

2024年我部门项目支1886.78万元。

- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入630.5万元；年初结转和结余0万元；支出630.5万元，其中基本支出0万元，项目支出630.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为630.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位无2024年度国有资本经营预算财政拨款收支。

- 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无2024年度社会保险基金预算财政拨款收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

（三）评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

2024年我镇共投入资金3104.19万元，其中：工资福利支出983.08万元，占总支出的31.67%；商品服务支出168.04万元，占总支出的5.41%；对个人和家庭的补助66.28万元，占总支出的2.14%；资本性支出1886.78万元，占总支出的60.78%。基本支出1217.41万元（人员经费支出1049.37万元，公用经费168.04万元），项目支出1886.78万元。

2、过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

3、产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

4、效果情况分析

2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

- 下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

- 3、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2024年我镇部门整体支出绩效综合评分100分。今后，我镇将继续优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况

2024年部门整体支出绩效自评报告在汨罗市人民政府门户网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2024年度川山坪镇沙河岸段水毁、三角塘水库水毁工程项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。川山坪镇位于汨罗市西南端，地处四县市区交界处，总面积158平方公里，下辖16个行政村，总人口6万元，是一个点典型的农业大镇，基础设施较为薄弱。入汛以来，7月我真连降暴雨，受极端天气影响，多处水利设施受毁，其中我镇沙河贯穿高坊片区全境，因沙河段岸坡主题规模不大，又受水冲沙压影响，出现12处不同程度的损坏，导致泄洪能力下降。三角塘水库位于三姊村，其外坡滑坡，排水棱体等遭受水毁，存在较大隐患。专项资金为2024年度，是由水利局局拨付川山坪镇水毁修复资金70万元。

- （二）项目资金使用管理情况。项目实施完工后，川山坪镇成立了镇纪委、财政所、水利站组成的自评工作组，于2025年1月13日对该项目进行了现场评定，第三方进行结算评审。

- （三）项目支出绩效目标完成程度。

- 1、川山坪镇沙河岸段水毁、三角塘水库水毁工程总投资70万元，其中衔接资金70万元，项目资金已全部到位，项目已验收合格，2025年1月份按照资金拨付流程拨付到位。

- 2、川山坪镇沙河段岸坡12处，三角塘水库外坡滑坡、排水棱体、水沟按照合同约定完成修复，质量经过验收合格，施工期为4个月，按期完成施工。

- 3、项目实施后能有效提高川山坪镇水毁灾害防范能力，减少水毁灾害对人民生命财产的危害，群众满意度非常高。

- 绩效评价工作情况

绩效评价工作分为前期准备、评价实施、情况反馈、报告形成和资料归档五个阶段。

- 1、前期准备。拟定评价工作方案，包括：评价依据、工作计划、评价要求、拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法以及有关工作条件。

- 2、评价实施。收集项目资金有关的政策文件；审核会计凭证和相关项目支出材料的完整性与合规性；深入项目实施单位及工作现场，通过采取听取情况介绍、实地进行考察、查证复核等多种方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

- 3、情况反馈。评价组对于评价实施过程中发现的重大问题及重大违规违纪行为，在取得充分证据后，及时向财政部门反映。

- 4、报告形成。评价工作组对取得的资料和依据进行整理，实事求是、客观公正地评价指标扣分因素、发现的问题、成绩的总结等，撰写绩效评价报告。

- 5、资料归档。评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，妥善保管佐证材料、绩效评价报告和结果反馈落实情况等有关材料，建立绩效评价档案。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

# 川山坪镇沙河岸段水毁、三角塘水库水毁工程，沙河段岸坡12处，三角塘水库外坡滑坡、排水棱体、水沟已完成修复，项目完工后有效提高川山坪镇水毁灾害防范能力，减少水毁灾害对人民生命财产的危害，提高了群众满意度。根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得99分，被评为“优秀”等级。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

该项目严格按照汨罗市川山坪镇2024年沙河、三角塘水库水毁公共设施修复项目建设方案要求安排项目资金及使用。

- 项目执行过程情况。

- 1、项目资金使用情况。川山坪镇2024年沙河、三角塘水库水毁公共设施修复项目工程总投资70万元，其中专项衔接资金70万元，主要用于水利救灾，该项目已完成竣工验收。

- 2、项目资金管理情况。我镇严格按照相关政策制度管理、使用专项资金，确保用途正确，专款专用。

（三）项目支出产出情况。

1、项目完成数量。川山坪镇沙河段岸坡12处，三角塘水库外坡滑坡、排水棱体、水沟按照合同约定完成修复，质量经过验收合格，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

2、项目完成质量。工程验收合格，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

3、项目实施进度。该项目已按时验收竣工，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

- 4、满意度指标完成情况。群众满意度达到95%及以上，自评档为：已达成预期指标。

- 5、成本指标完成情况。成本控制在预算范围内，专项衔接资金70万元，已完成65.0715万元，自评档为：已达成预期指标。

6、项目实施的可持续影响。该项目建成后可利用年限长达15年以上，已完成预期指标任务。自评档为：已达成预期指标。

（四）项目支出效益情况。

1、项目实施的经济效益。该项目有效提高带动经济创收，已完成预期指标任务。自评档为：已达成预期指标。

2、项目实施的社会效益。该项目有效提高川山坪镇水毁灾害防范能力，减少水毁灾害对人民生命财产的危害，已完成预期指标任务。自评档为：已达成预期指标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 无

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无