附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 |  | 36 |  | 105% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 0.84 |  | 0 |  | 0.65 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.84 |  | 0 |  | 0.65 |  |
| 项目支出： | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 00 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 65.03 |  | 0 |  | 45.16 |  |
| 其中：办公经费 | 20.97 |  | 0 |  | 28.11 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 20.82 |  | 0 |  | 12.25 |  |
| 会议费、培训费 | 4.66 |  | 0 |  | 4.8 |  |
| 政府采购金额 | 28 |  | 0 |  | 85.51 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 单位财务管理制度不断完善，在项目支出做到专款专用，严控成本支出，降低消耗，厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市特殊教育学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 474.78 | 601.41 | 601.41 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：601.41 |  |  |  | 其中：基本支出：531.41 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：70 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作。2、完成残疾儿童、少年义务教育教学工作。3、对适龄培智学生进行送教上门工作。 |  |  |  | 校内90个学生参加各科考查，参考率和合格率均达到100%。校外重度残疾学生不参与学校考试，社会、家长、学校认同度达99.5%以上，完成了既定目标任务。教师培训及教育教学竞赛活动，合计40余人参加，活动学校参赛率比去年同比增加5%，参赛教师满意度达99%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1、教育教学质量市级先进以上。2、按预算完成各项任务和指标。3、服务对象满意度高 | 学生206人 | 完成 | 10 | 9.6 | 在教学数量上无法做到十全十美 |
|  |  | 质量指标 | 进入汨罗市先进行列 | 100% | 完成 | 10 | 9 | 在教学质量上无法做到十全十美 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024全年 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 教育质量 | 教育质量居岳阳市领先水平 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教育均衡发展 | 义务教育 | 义务教育发展均衡 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 | 办学条件有待进一步提高 |
|  |  |  | 优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4.8 | 满意度未达100% |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 4.8 | 满意度未达100% |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 预算内 | 预算内 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.2 |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 汨罗市特殊教育学校运动场建设改造建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市特殊教育学校 |  |  |  | 实施 单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建一个符合特殊教育学生需求的标准化操场运动场，包括塑胶跑道、无障碍活动区、篮球场、足球场等，于2024年秋季学期投入使用，为学生提供安全、适用的体育活动与康复训练场所。 |  |  |  | 项目已于2024年9月初按期竣工验收，并于9月正式投入使用。新建操场完全符合设计标准与特殊教育需求，显著改善了学校的办学条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 新建操场面积 | ≥1500㎡ | 1800㎡ | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 配套运动场地及设施 | 篮球场、足球场、橡胶跑道 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 材料环保安全达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 八月底 | 98% | 6 | 5 | 特殊原因延误 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学生日均体育活动时间提升 | ≥30% | 50% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 操场运动场使用率 | 100% | 98% | 7 | 6.5 | 天气影响使用率 |
|  |  | 生态效益指标 | 使用环保材料 | 是 | 是 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥8年 | 预期10年 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.8 |  |
|  |  |  | 教师与家长满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 4.7 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤75万 | 70万 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 施工期对教学影响 | 最小化 | 9月初竣工 | 7 | 6 | 有所延误 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 建筑垃圾规范处理率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件4

2024年度汨罗市特殊教育学校整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章)

年   月    日

(此页为封面)

2024 年度 汨罗市特殊教育学校整体支出绩效

自 评 报 告

- 部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

汨罗市特殊教育学校主要从事视障、智障、听障适龄残疾儿童、青少年的学前教育、义务教育与康复训练。学校以“为每一个孩子的幸福人生提供最合适的教育”为办学理念，以“打造福地优质特校，培养社会合格公民”为办学目标,将学校建成基础设施完善，教学设备设施齐全，校园文化浓厚，全地区有一定影响的特殊教育学校。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理范围内。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

2024年度全年支出合计 601.41万元，基本支出601.41万元，其中人员经费支出486.25万元，公用经费支出45.16元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2024年度 “三公”经费支出总计0.65万元，其中：公务接待费0.65万元。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

- （二）项目支出情况

2024年度全年支出合计601.41万元，其中项目支出70万元。

- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

- 我单位无政府性基金预算收支。

- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

- 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位制定了各项财务管理制度，注意加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。成立了绩效评价工作领导小组，认真总结归纳整体支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况，组织对2024年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出601.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标，衡量了单位整体及核心业务实施效果。

2024年我单位全年收入总额为601.41万元，均为一般公共预算财政拨款收入。全年支出总额为601.41万元，基本支出合计为601.41万元，其中人员经费支出486.25万元；公用经费支出45.16万元。项目支出70万元。

我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个（特殊教育运动场改造建设工程），共涉及资金70万元。2024年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核存在以下问题：

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化

（二）预算执行进度和效率有待加强

（三）绩效目标管理和调整有待完善

（四）项目成果数量和质量有待提升

（五）相关管理制度还有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），单位整体支出绩效评价综合得分95分以上，绩效评价结果为“优”，绩效评价内容详见附件。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2024年度XX 项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- （一）项目支出概况。

- 为切实改善我校办学条件，保障特殊儿童平等享有安全、优质的教育资源，满足学生日常体育活动、康复训练及举办校园活动的迫切需求，我校于2024年申请并实施了“操场运动场建设”项目。该项目主要内容为：在原址新建一个符合国家标准的现代化操场运动场，包括塑胶跑道、无障碍活动区域、适合特殊学生使用的康复训练设施区等，旨在为学生创造一个安全、无障碍、功能齐全的户外活动环境，促进其身心健康发展。

- （二）项目资金使用管理情况。

- 1. 组织管理机构：学校成立了以校长为组长，总务主任、财务人员、教师代表为成员的项目工作领导小组，全面负责项目的规划、实施、监督与验收。

- 2. 制度建设与资金管理：项目资金严格执行《汨罗市市级财政专项资金管理办法》及学校内部财务管理制度。资金使用遵循“专款专用、讲求效益”的原则，确保了资金投向结构与预算完全一致，全部用于操场建设的工程款、设备购置及相关费用，无挤占、挪用现象。

- 3. 组织实施合规性：项目历经立项申报、可行性论证、财政评审、政府采购公开招标、合同签订、施工监管、竣工验收等环节，所有程序均符合相关规定，手续完备，资料齐全。资金拨付严格按照合同条款和工程进度及时支付，保障了项目的顺利推进。

- （三）项目支出绩效目标完成程度。

- 本项目年度绩效总目标为：高质量、按时完成新操场建设，并于2024年秋季学期投入使用。阶段性目标包括完成设计、招标、施工、验收等环节。

- 实际完成情况如下：

- 产出目标：全面完成。实际新建操场面积1800平方米（超目标值），项目于2024年9月竣工验收，质量验收合格率、环保达标率均达100%。

- 效益目标：显著实现。新操场投入使用后，学生日均体育活动时间提升50%，设施使用率达98%，获得了学生、教师和家长的高度认可（满意度超93%），社会效益显著。

- 绩效评价工作情况

- 本次绩效评价工作由学校项目工作领导小组牵头，依据市财政局关于项目支出绩效评价的相关要求开展。评价工作遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，采用了目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法，通过核查项目资料、财务凭证、验收报告，并结合实地考察与满意度调研，对项目决策、过程、产出和效益进行了全面、客观的分析和评价。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 本项目决策科学，程序合规，管理有效，总体得分97分，绩效等级为“优”。

- 主要绩效：

- 1. 产出方面：按时保量甚至超额完成了所有建设内容，工程质量优良。

- 2. 效益方面：极大改善了学校的硬件设施条件，为特殊学生提供了安全、专业的运动和康复平台，有效促进了学生身体素质和生活适应能力的提升，取得了显著的社会效益。

- 3. 满意度方面：服务对象满意度高，切实解决了学校长期存在的户外活动场地不足、设施老旧的问题。

- 4. 成本方面：资金使用高效，70万元预算资金执行率100%，成本控制精准。

- 评价结论：该项目是一项成功的民生工程，决策符合特殊教育发展需求，过程管理规范，圆满实现了预期绩效目标，资金使用效益高。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

项目立项依据充分，紧密围绕学校实际需求和特殊教育发展规划，申请程序科学规范，绩效目标设定清晰、合理，与项目内容高度匹配。

- （二）项目执行过程情况。

- 项目资金到位及时，资金使用合规，财务管理制度健全有效。项目实施过程中，组织机构健全，招标采购程序规范，施工监管到位，验收手续严格，各项管理制度得到有效执行。

- （三）项目支出产出情况。

- 项目实际产出在数量、质量、时效上均达到或超过了年初设定的绩效指标值，完成了全部计划工作内容，产出效率高。

- 项目支出效益情况。

- 项目效益显著，主要体现在社会效益和可持续影响方面。新操场的使用极大地提升了学生的运动康复参与感和获得感，预期未来8-10年内将持续为特殊儿童提供服务，效益可持续性强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 主要经验及做法：

# 1. 前期规划充分：项目设计阶段充分考虑了特殊学生的身心特点，融入了大量无障碍和康复训练理念。

# 2. 过程管理严格：严格执行政府采购和工程监理制度，确保工程质量和资金安全。

# 3. 统筹调度高效：利用暑期黄金时间施工，最大程度减少了对正常教学秩序的干扰。

# 存在的问题及原因分析：

# 1. 预算编制前瞻性可加强：项目年初预算数为0，表明该项目为年度中新增项目，虽最终保障了资金，但也反映出在学校中长期规划中，对大型基建项目的预算前瞻性有待加强。

# 2. 后续维护管理需提前谋划：高标准塑胶场地和专用康复设施需要专业的维护保养。目前尚未制定详细的长期维护保养方案和预算安排，存在因维护不当而影响使用寿命的风险。

# 六、有关建议

# 1. 强化中长期项目储备：建议学校加强与主管部门的沟通，将未来几年计划实施的大型改善项目纳入项目库，提前进行论证和准备，提高年初预算的准确性和保障度。

# 2. 建立健全设施维护机制：立即着手制定《学校运动场及康复设施维护管理办法》，明确维护责任、周期、标准和资金来源，确保宝贵资产能够长期发挥效益。

# 3. 最大化设施利用效率：鼓励教师开发更多基于新操场的康复课程和体育活动，定期举办运动会、亲子活动等，全面提升设施利用率和项目效益。

# 七、其他需要说明的问题

# 无