附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230 |  | 230 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 66.42 |  | 44.76 |  | 29.44 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 52.26 |  | 39 |  | 25.48 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 14.16 |  | 5.76 |  | 3.96 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 渡口签单发航员工工资及渡口视频监控经费 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 铁路沿线安全环境隐患整治专项 | 100 |  | 90 |  | 90 |  |
| 农村公路养护专项 | 556 |  | 206 |  | 206 |  |
| 城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| 办公场地租金 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 四类人群免费乘车补贴 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| 公交巡查经费 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 春运工作经费 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 质监工作经费 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 客货邮工作经费 |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 退役军人免费乘车补贴 |  |  | 60 |  | 60 |  |
| 14岁以下学生免费乘车补贴 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 安全巡查、宣传专项经费 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 公务船运营费用 | 20 |  | 30 |  | 30 |  |
| 水上交通视频监控系统网络费和维护费 | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| 水上应急救援、安全搜救、打捞 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 船舶污染接收经费 | 85.46 |  | 85.96 |  | 85.96 |  |
| 临聘人员工资福利 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 地方航道维护经费 |  |  | 10 |  | 9.56 |  |
| 治超专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 37.51 |  | 43.09 |  | 95.6 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 40.66 |  | 45.55 |  | 53.46 |  |
| 会议费、培训费 | 14.11 |  | 7.93 |  | 8.03 |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费支出，严格控制基础项目和建设审核。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邹新       填报日期：2025.9.22    联系电话：0730-5256330    单位负责人签字：杨帅

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市交通运输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3955.83 | 26539.22 | 26538.57 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：20081.9 |  |  |  | 其中：基本支出：3346.66 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：23191.91 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：6456.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一、积极推动项目建设。推动重点工程项目建设、省市重点民生实事、公路站场项目建设。 二、统筹谋划，加快示范工程创建。 三、深化实施，强力推进客货邮发展。 四、强化监管，持续深化行业治理。 五、居安思危，全力守牢安全底线。 |  |  |  | 一、项目建设：S316汨罗市张公庙至敖花塘公路工程正在快速推进建设。S313汨罗市大荆至桃林公路改建工程项目前期已完成工程可行性研究报告编制，同步已完成环评、水保、用地预审等专项前期控制价方案编制，并已取得“西气东输”“长郴石油管道”相关管辖单位支持建设意见。180公里农村公路生命防护工程完成182.119公里，超额完成2.119公里；17公里普通国省道安全设施精细化提升完成31.365公里，超额完成14.365公里。G536 中心养护站（公路超限检测站）、新市乡镇服务站正在推进建设。汨罗市客运总站公交停保场项目已完成概念性规划设计方案遴选，并已立项。 二、示范工程创建：全面完成客运、公交、驾校三家国有企业合并重组，新公司正式挂牌运营，实现全市城乡、城市公交一体化运营服务，高燕村、白鹤洞村、洪源洞村村级首末站已完成建设。 三、客货邮：2024年1-11月，汨罗市农村客货邮快递下行量约1413.4万件，相比2023年同期增长41.38%，上行量约124.3万件，相比2023年同期增长140.15%。 四、深化行业治理：1、道路运输方面，积极组织开展交通问题顽瘴痼疾、“隐患清零”、“打非治违”等专项行动，今年以来，共计查处交通运输各类违法违规案件872起，其中查处超限超载运输车辆543台次，累计卸载转载4428.82吨，处罚货运源头企业17家，查处非法营运车辆132台次。2、水上运输方面。组织对第三方专业清洁公司船舶污染物接收情况进行了监督考核，确保辖区船舶水污染物应收尽收、应交尽交，积极开展“河湖清四乱”等行动，共计查处非法占用岸线施工行为2起，通过试剂检验等方式对船舶防污情况进行检测，发现15艘船舶存在污染风险，下达责令整改通知书8份，处罚船舶向水体违规排放污染物案件1起。3、驾培维修方面。制定《汨罗市机动车维修市场专项整治行动实施方案》，联合其他职能部门，严厉打击机动车维修行业未备案从事经营、非法改装、超范围经营、不按规定收集处置油污、违规动火作业等违法行为，现共排查企业130余家，下达责令整改通知书61份，已备案修理厂93家（一类4家、二类19家、三类70家），未达到备案的修理厂30余家。 五、守牢安全底线：1、积极推进五小工程整治。严格按照年度目标计划，全面完成598处国省干道与农村公路平交路口五小工程建设，总计安装标志牌1196块、道口桩2392根、爆闪灯598盏。2、扎实开展水上安全整治。一方面将水上交通安全工作纳入“平安汨罗”创建范畴，并制定水上交通安全集中联合整治行动实施方案，成立“三无”船舶联合认定小组；另一方面多次联合其他相关职能部门以及周边县市区对辖区或边界水域各类船舶违规违法行为开展集中整治。整治期间共计排查疑似“三无”船舶59艘，均已登记造册，其中29艘己做现场勘验，己做询问笔录、5艘已做现场勘验，末做询问笔录、5艘已签承诺书自行上岸、3-8事故已强制拆解6艘，灏东船厂自行上岸14艘；共计查处缺少配员7起、未报港2起、非法过驳1起。3、认真做好安全隐患排查。聚焦“春运”以及其他节假日等重点时期和恶劣天气重点时段，围绕“两客一危”、工程建设等重点领域，认真开展安全隐患排查，全力做好保通保畅保安全工作。今年以来，共计排查企业未按要求落实安全生产主体责任、公路安全等各类安全隐患144起，下达限期整改通知书76份。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 四类人群免费乘车 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 退役军人免费乘车 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 14岁以下学生免费乘车 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 数量指标 | 城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 铁路沿线环境整治铁路沿线安全环境隐患整治专项 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 客货邮 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 农村公路养护专项 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 春运、质监、渡口签单发航工作 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 办公场地租金、公交巡查 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全巡查、宣传专项经费 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 全年开展各类治超专项整治工作 | ≥8次 | ≥8次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 普通公路超限超载率 | 控制在1%以内 | 0.98% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1.加强水上安全和环保管理，每月定期和不定期进行。 2.加强政策宣传，确保全年无事故。 3.加强职工队伍建设和专业知识培训 | 1.每月定期巡查9次，不定期增加次数 2.每年每船发放安全宣传资料9份 3.每季度对职工进行1次培训和考试 | 各项任务100%完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项目按质按量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内计划按时完成 | 按时完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，加快我市融长发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保客货运输畅通 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 确保行业安全稳定 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推动交通绿色、低碳发展 | 环境效益好，不破坏生态平衡 | 环境效益好，不破坏生态平衡 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进交通可持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 全年预算26539.22万元 | 26538.57 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会造成的负面影响 | 未对社会造成负面影响 | 未对社会造成负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 未对生态环境造成负面影响 | 未对生态环境造成负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

填表人： 邹新   填报日期：2025.9.22     联系电话：0730-5256330   单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 14岁以下学生免费乘车补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输有限责任公司 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 14岁以下学生免费乘车补贴 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 如果未达指标值，酌情扣分。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 以上项目按质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 14岁以下学生免费乘车按期完成率 | 2024.1.1-2024.12.31 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 14岁以下学生免费乘车补贴，根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 无 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对14岁以下学生免费乘车 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 》95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 14岁以下学生免费乘车补贴，根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新     填报日期：2025.9.22     联系电话：0730-5256330     单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输有限责任公司 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、促进城乡客运一体化持续健康稳定发展。 2、政府城乡客运一体化改革，降价60%实行2、4、6元票价及免费乘车群体这项社会福利永远让老百姓选择公交出行得实惠。 3、纯电动车运营，大大减少了碳排放，为我市建设卫生城市、文明城市、园林城市作出了坚实贡献。 4、城乡客运一体化运营体制改革，百姓满意，政府放心。 |  |  |  | 已完成100% |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 2019年1至12月份普通卡降价60%实行2、4、6元票价，老年卡据实刷卡免费次数，残疾人爱心卡据实刷卡免费次数，学生卡据实刷卡次数。 | 2019年1至12月份普通卡降价60%实行2、4、6元票价，老年卡据实刷卡免费次数，残疾人爱心卡据实刷卡免费次数，学生卡据实刷卡次数。 | 82台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公车公营率、村镇线路覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月完成各类优惠指标 | 2024年 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 低碳环保节约能源60% | 每公理耗电0.6度 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1、促进城乡客运一体化持续健康稳定发展。 2、政府城乡客运一体化改革，降价60%实行2、4、6元票价及免费乘车群体这项社会福利永远让老百姓选择公交出行得实惠。 3、纯电动车运营，大大减少了碳排放，为我市建设卫生城市、文明城市、园林城市作出了坚实贡献。 4、城乡客运一体化运营体制改革，百姓满意，政府放心。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 新能源车全部属于“零排放”标准，大大的改善了城市空气质量。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实公车公营，进一步广大客运一体化的实施范围，使周边城市百姓都能享受到这一优惠政策。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会高度认可，市民非常满意，政府绝对放心。 | 》95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 低碳环保节约能源60% | 每公理耗电0.6度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 1、促进城乡客运一体化持续健康稳定发展。 2、政府城乡客运一体化改革，降价60%实行2、4、6元票价及免费乘车群体这项社会福利永远让老百姓选择公交出行得实惠。 3、纯电动车运营，大大减少了碳排放，为我市建设卫生城市、文明城市、园林城市作出了坚实贡献。 4、城乡客运一体化运营体制改革，百姓满意，政府放心。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 新能源车全部属于“零排放”标准，大大的改善了城市空气质量。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新      填报日期： 2025.9.22     联系电话：0730-5256330   单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 客货邮工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全市客货邮站点正常运营和可持续性发展。 |  |  |  | “加快客货邮融合，助力产业振兴发展”的经验做法，被作为“四好农村路”“运营好”典型案例选入国家《新时代的中国农村公路发展》白皮书；“创新‘电商物流+一村一品’产业模式畅通农村末端物流循环网络”入选交通运输部首批交通物流降本提质增效典型案例，并刊发在国务院物流保通保畅工作领导小组第413期简报上，在全国推广。‘’汨罗市大力推进农村客货邮融合发展，打通'农产品进城、工业品下乡’最后一公里‘’典型做法获得2024年度省政府推动高质量发展综合督查通报表扬。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月按月完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障快递行业的正常运转。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进人民群众享受快速、便捷的快递服务。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农村快递行业可持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 做到社会或服务公众对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制经费、厉行节约。 | 控制在预算范围内 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 促进人民群众享受快速、便捷的快递服务。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新        填报日期：2025.9.22    联系电话：0730-5256330   单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 农村公路养护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市农村公路养护中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 206 | 206 | 206 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206 | 206 | 206 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照计划和进度完成本年度养护工程项目。 |  |  |  | 2024年度按期完成投资 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成年初制定的项目 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 日常养护 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划和进度完成、本年度维护管理工作 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 完成较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高交通畅通率 | 进一步提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进人民绿色出行 | 完成较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障交通安全，促进可持续发展 | 完成较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 做到社会或服务公众对象满意度 | 》95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 206万元 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会有益 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 促进人民绿色出行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新   填报日期：2025.9.22  联系电话：0730-5256330   单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 四类人群免费乘车补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输有限责任公司 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据市委市政府要求，按上级文件精神，认真落实对全市65岁以上老年人实行不限次数免费乘车。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 四类人群免费乘车补贴 | 根据实际乘车人次，据实补贴 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 以上项目按质按量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 四类人群免费乘车按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 四类人群免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴。 | 55% | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 无 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对特殊群体免费乘车 | 有可持续影响 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 》95% | 90% | 10 | 9 | 受益群体满意度<95% |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 四类人群免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 89 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 邹新   填报日期：2025.9.22  联系电话：0730-5256330    单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 铁路沿线安全环境隐患整治专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 90 | 90 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 道路运输及铁路运输领域和站（场）建设管理无安全隐患。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成全年各项指定的任务情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 道路运输行业安全平稳发展情况 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月按月完成进度 | 100% | 全年如期完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进全市道路运输行业发展，保障人民方便出行 | 完成较好 | 完成较好 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障公路、铁路安全畅通 | 安全事故比例 | 全年无安全事故 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进人民绿色出行 | 完成较好 | 不破坏生态平衡 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障交通安全，促进可持续发展 | 完成较好 | 实现可持续 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 做到社会或服务公众对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 100万元 | 90万元 | 10 | 10 | 年初预算100万元，财政调减10万元，实际下达90万元 |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无对社会的负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无对生态环境的负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新   填报日期：2025.9.22   联系电话：0730-5256330    单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 退役军人免费乘车补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市交通运输有限责任公司 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据国家及省，市相关文件精神，对退役军人和其他优抚对象乘坐城市公交实行不限次数免费乘车。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 退役军人免费乘车补贴 | 根据实际乘车人次，据实补贴。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 以上项目按质按量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 退役军人免费乘车按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 退役军人免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对社会发展无负面影响 | 无 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对特殊群体免费乘车 | 有可持续影响 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 》95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 退役军人免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹新  填报日期：2025.9.18    联系电话：0730-5256330    单位负责人签字：杨帅

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 船舶污染接收经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市水运事务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 86 | 85.96 | 85.96 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86 | 85.96 | 85.96 | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 湘江汨罗段水域船舶污染物接收经费，做到船舶污染物应收尽收，确保水域环保卫生。 |  |  |  | 在营田码头至高台码头水域内27.6公里，负责辖区水域的水上环保，守护好所辖范围的“一江碧水”。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 负责辖区水域的水上环保，守护好“一江碧水” | 在营田码头至高台码头水域内27.6公里 | 全年85.96万元专项经费，确保水上环保 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.加强水上管理和服务工作，依法合规办事。 2.确认水上无安全事故、无环境污染 | 100% | 100% | 10 | 9 | 水上环保无法做到万无一失 |
|  |  | 时效指标 | 1-12月按月完成进度 | 100% | 全年如期完成 | 10 | 10 |  |

|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | - 依法合理进行水上管理和监督，为水运市场提供服务，确保水运市场经济良好有序发展 - 为财政收入、市场经济服务 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 7.5 | 水上市场经济受大环境影响，力争为经济发展服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益指标 | 维护水上交通通航秩序和环保 | 有明显改善 | 有明显改善 | 8 | 7 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
|  |  | 生态效益指标 | 水上环保有所改善 | 环保安全，不破坏生态平衡 | 环境效益好，未破坏生态平衡 | 7 | 6.8 | 全面做到水上环境零污染难度大 |
|  |  | 可持续影响指标 | - 加强管理和监督，确保生产不破坏生态平衡 - 2.确保水上市场经济可持续发展 | 维持生态平衡，实现经济可持续发展 | 维持生态平衡，实现经济可持续发展 | 7 | 6.5 | 全面维护水上生态环境有一定难度 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | - 受益对象满意度 - 社会公众满意度 | 公众满意度95%以上，无投诉现象 | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 85.96万元 | 85.96万元 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 用较低的成本维护社会效益，减少对社会产生的负面影响 | 7 | 6.5 | 社会成本投入有待增加，成本控制加强 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 环境效益好，未破坏生态平衡，零投诉。 | 6 | 5.5 | 水上环保无法做到万无一失，全面维护水上生态平衡有一定难度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 85.8 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘天峰       填报日期： 2025.9.22      联系电话：17397306939   单位负责人签字：游旺

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 公务船运营费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市水运事务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 公务船运营是水上日常正常运转的需要，加强水路运政管理，为航运畅通提供航务管理保障，加强水上安全管理和政策宣传工作 ，确保全年 无安全事故，加强水上行政监管力度，确保水上环保工作。 |  |  |  | 保障了水上日常正常运转的需要，加强了水路运政管理，为航运畅通提供航务管理保障，加强了水上安全管理和政策宣传工作 ，确保了全年无大安全事故，加强了水上行政监管力度，确保了水上环保工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.加强水上安会和环保管理，每月定期和不定期进行。 2.加强政策宣传，确保全年无事故。 3.加强职工队伍建设和专业知识培训 | 1.每月定期巡查9次，不定期增加数 2.每年每船发放安全宣传资料9份 3.每季度对职工进行1次培训和考试 | 1.每月定期巡查9次，不定期增加次数 2.每年每船发放安全宣传资料9份 3.每季度对职工进行1次培训和考试 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 负责水上交通航行秩序及通航环境 | 运行正常 | 运行正常 | 10 | 9 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
|  |  | 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2024年全年 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | - 依法合理进行水上管理和监督，为水运市场提供服务，确保水运市场经济良好有序发展 - 2.为财政收入、市场经济服务 | 确保市场经济良好有序发展 | 确保市场经济良好有序发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 依法合理进行水上管理和监督，对社会产生良好的影响 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 10 | 9.5 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
|  |  | 生态效益指标 | - 配合做好船舶污染物接收工作，维护水上环保工作 - 2.不破坏生态平衡 | 环保安全，不破坏生态平衡 | 环保安全，不破坏生态平衡 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - 加强管理和监督，确保生产不破坏生态平衡 - 2.确保水上市场经济可持续发展 | 维持生态平衡，实现经济可持续发展 | 维持生态平衡，实现经济可持续发展 | 5 | 4.8 | 水上环保无法做到万无一失 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | - 做到社会或服务公众对象满意 - 2.社会各界无投诉现象 | 公众满意度95%以上，无投诉现象 | 满意度高 | 10 | 9.5 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 未对社会产生负面影响 | 无 | 未对社会产生负面影响 | 5 | 4.8 | 社会效益广度大，自评绩效范围广 |
|  |  | 生态环境成本指标 | 未对生态环境产生负面影响 | 无 | 未对生态环境产生负面影响 | 5 | 4.8 | 水上环保无法做到万无一失 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 87.4 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘天峰       填报日期： 2025.9.22      联系电话：17397306939   单位负责人签字：游旺

附件4

2024年度汨罗市交通运输系统

部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章)

年   月    日

(此页为封面)

2024 年度 汨罗市交通运输系统

部门整体支出绩效

自 评 报 告

- 部门（单位）基本情况

- 机构设置情况

- 汨罗市交通运输系统2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通运输局单位本级（包含交通建设事务服务中心、客货邮融合发展服务中心）以及道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心。

- 人员编制情况

- 2024年汨罗市交通运输系统编制数230人，实际在职人数230人。

- 主要职能职责

- 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

- 2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

- 3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

- 4、承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

- 5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

- 6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

- 7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

- 8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

- 9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

- 10、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3230.14万元，其中：

人员经费2473.60万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费756.54万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费等。

- 项目支出情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出16851.76万元，均为交通运输支出。汨罗市交通运输系统2024年度对以下9个项目展开部门评价：铁路沿线安全环境隐患整治、农村公路养护专项、城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴、四类人群免费乘车补贴、客货邮工作经费、退役军人免费乘车补贴、14岁以下学生免费乘车补贴、船舶污染接收经费、公务船运营费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算收支

- 国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

- 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年我单位整体支出绩效目标完成较好，从成本指标来看，能够按照年初预算完成各项工作；从产出指标来看，各项工作能够按照计划的时间把握进度，按质按量按时完成各项工作；从效益指标来看，项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响方面取得了较好的效果，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众服务满意度较高。

我单位整体支出绩效自评为90分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

铁路沿线安全环境隐患整治项目90万元：2024年向群众广泛宣讲《铁路法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规,教育广大群众自觉知法、守法，爱路、护路。在今年的“五进”活动中，共发放宣传资料8000余份、铁路安全画册1600余份，宣传横幅200余条，受教育群众达1.8万余人次。各相关单位和沿线乡镇积极主动作为，通过“双段长”制度排查发现影响环境安全隐患13处并已全部完成整改；省整治办下发的隐患整改清单11处已经全部完成整改销号。拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物120平方米；安装波形防护栏120米，投入整治资金26余万元。7月初，汛期来临，铁路整治办安排人员及时对普铁沿线涉水库路段和汨罗普铁境内所有的涵洞积水情况进行排查、勘查，杜绝影响铁路行车安全问题出现。9月21日，通过汨罗市铁路“双段长”制度排查，发现汨罗市财富广场一处广告塑料布脱落影响行车安全的，铁路整治办迅速联系归义街道办事处、城管局及车站派出所一同到现在查勘，查勘后马上对财富广场物业下达了《铁路安全隐患告知书》，并立即拆除了该处广告塑料布。

农村公路养护专项资金206万元：2024年度本级财政下拨农村公路养护工程配套资金206万元，全部执行到位，所有项目已全部完成。资金全部实现专款专用制度，按照财政部门统一的制度制定各项管理办法，严格按照上级及财政部门的规章制度执行。

客货邮工作经费30万元：完成了全年指定的任务。从社会效益来看，一是寄递更加便捷。以服务半径的布局原则，对站点进行了优化调整后，当前，全市农村地区村民约40%步行8分钟、60%骑摩托车5分钟可就近收寄件，群众取寄件更便捷，农村快递到市分拣中心之间的寄递时效由融合前的平均2-3天左右缩至1天，提升60%。二是费用更加实惠。客货邮运行后，根据现有统计数据，群众取件从原来的1-3元/件变成免费，按平均节省2元计算，已累计为群众节省支出5456.8万元；寄件从原来的起步价8元、续重4元/斤下降至起步价5元、续重2元/斤，按平均节省3元计算，已累计为群众节省支出656.4万元；两项总计节省群众寄递费6113.2万元。三是就业更加就近。102个客货邮村级站点（20个邮政镇级支局未纳入统计）共计实现派费收入164.1万元，目前，站点月平均收入1053元，其中月收1000元以上47个，占46%；1000元—1500元20个，占19.6%；1500元—2000元9个，占8.8%；2000元以上18个，占17.6%。项目引进与电商直播发展，累计带动家门口就业1533人，实现挣钱顾家“两不误”，群众幸福感、获得感进一步提升。从可持续影响来看，加快客货邮融合，助力产业振兴发展”的经验做法，被作为“四好农村路”“运营好”典型案例选入国家《新时代的中国农村公路发展》白皮书，向国内外宣推；“创新‘电商物流+一村一品’产业模式 畅通农村末端物流循环网络”入选交通运输部首批交通物流降本提质增效典型案例，并刊发在国务院物流保通保畅工作领导小组第413期简报上，在全国推广。“汨罗市大力推进农村客货邮融合发展，打通‘农产品进城、工业品下乡’最后一公里”典型做法获得2024年度省政府推动高质量发展综合督查通报表扬。

城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴、四类人群免费乘车补贴、退役军人免费乘车补贴、14岁以下学生免费乘车补贴共计660万元：2024年本级财政拨付专项资金660万元，用于新能源公交车辆营运成本支出(驾驶员工资、充电费用、维护成本等)，全年预计完成免费乘车660万元。公交智能指挥调度中心，每天每台车均有后台数据显示。(刷卡时间、地点、乘坐的车辆号牌都有数据记录)，每月自动生成月报表，数据精准。我市特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%。

船舶污染物接收经费85.96万元：根据交通工作改革和岳阳市地方海事事权下放文件精神，汨罗市水运事务中心承接汨罗市所辖水域的水上环保管理工作。依据岳政办函【2021】12号和汨政办函【2021】62号文件精神财政要落实保障船舶污染物免费接收工作经费，用于汨罗市湘江起点营田老码头至高台码头水域内船舶污染物接收、转运、处置工作经费。湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标，服务时间自2022年7月至2023年7月，成交金额838800元，现合同服务期限已到期。2023年进行新一轮第三方服务招标（汨财采计【2023】0076号），湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标，服务时间自2023年7月至2026年7月，三年成交总金额2578800元，每年度859600元。船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置，2024年已顺利通过省、市多次现场专项检查，上级多次专项工作考核都为良好。全年按合同约定和进度开展项目监管和考核验收工作，湘江起点营田老码头至湘江高台码头水域，人渡、汽渡、趸船、社会物资运输船、船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收，较好地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。

公务船运营经费30万元：根据财政预算安排，2024年安排公务船运营经费30万元，用于日常水上安全环保等管理工作。全年严格按财经制度和预算安排，较好地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。2024年已顺利通过省、市多次现场专项检查，项目绩效自评都为优秀。

七、存在的问题及原因分析

单位绩效良好实现还需要人力和财力的支持，单位运转经费不足，部分工作经费无来源保障，难以保障正常运转和交通基础设施建设需要。

八、下一步改进措施

改进措施：本单位将按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，逐步细化量化绩效评价指标体系，加强预算支出绩效评价，以绩效评价规范经费使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2024年度14岁以下学生免费乘车补贴、城乡公交低票价及四类人群优免票价补贴、四类人群免费乘车补贴、退役军人免费乘车 项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 为了提高城市公共交通的服务性和公益性，为贯彻落实湘交运输规[2023]11号《湖南省交通运输厅等六个部门关于落实14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐公交地铁工作的通知》文件精神、贯彻落实岳政办发[2023]11号《关于做好退役军人和其他优抚对象乘坐城市公交、游览景区优待工作的通知》文件精神及针对我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体不限次数免费乘车，汨罗市公交改革针对免费乘车群体的社会福利，让我市特殊群体的权益，得到充分保障，市人民政府财政按实际免票人次进行据实补贴。

- 项目资金使用管理情况。

- 公司对项目资金实行公营公有原则，根据173台新能源公交车的实际营运状况及后台免费乘车群体大数据显示，2024年我市财政拨付专项资金660万元,用于新能源公交车辆营运成本支出(驾驶员工资、充电费用、维护成本等)。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 我市特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%。

- 绩效评价工作情况

- 我市特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 项目资金的正确安排，鼓励公交企业更好的去服务于我市特殊群体的日常出行的优质服务保障，同时也体现了地方政府的担当精神。关爱特殊群体出行，让社会更和谐，百姓更满意，政府更安心。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

- 公司成立专项资金申报、管理、使用监管工作小组，工作领导小组由企业法人代表为组长，其他班子成员为副组长，财务、统计、调度、运营中心的各部门负责同志为成员，实行严格资金分配使用的监管机制。

（二）项目执行过程情况。

我司2024年年初免费乘车专项预算金额共计660万元纳入绩效目标运行监控，全年预计完成免费乘车660万元。公交智能指挥调度中心，每天每台车均有后台数据显示。(刷卡时间、地点、乘坐的车辆号牌都有数据记录)，每月自动生成月报表，数据精准。

（三）项目支出产出情况。

项目资金的正确安排，鼓励公交企业更好的去服务于我市特殊群体的日常出行的优质服务保障，同时也体现了地方政府的担当精神。关爱特殊群体出行，让社会更和谐，百姓更满意，政府更安心。

- 项目支出效益情况。

我市特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）经验做法

# 公司成立专项资金申报、管理、使用监管工作小组，工作领导小组由企业法人代表为组长，其他班子成员为副组长，财务、统计、调度、运营中心的各部门负责同志为成员，实行严格资金分配使用的监管机制。

# （二）问题及原因分析

# 无

- 有关建议

# 无

- 其他需要说明的问题

# 无

附件5

2024年度客货邮 项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

1.项目决策背景:持续推动我市客货邮融合发展，保障全市客货邮站点正常运营和可持续发展，保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里，拨付客货邮专项预算30万元。

2.项目主要内容：保障全市客货邮站点正常运营和可持续发展，保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。

3.项目组织管理机构：汨罗市交通运输局所属汨罗市客货邮融合发展服务中心。

（二）项目资金使用管理情况。

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：2024年本级财政下拨客货邮工作经费30万元，全部执行到位。

（2）资金到位情况：专项经费预算30万元，实际到位30万元，到位率100%。

（3）资金使用情况：本年度安排的预算资金全部专款专项使用完毕。

（4）资金管理制度及执行情况:严格按照市交通运输局专项资金管理相关制度执行，做到专款专用。

2.项目组织实施管理情况：项目由市客货邮融合发展服务中心组织实施，资金支出由市交通运输局严格把关。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1.绩效目标：全市客货邮站点正常运营和可持续发展，保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。

2.绩效指标：包括产出、效益、满意度和成本4个一级指标；数量、质量、时效等11个二级指标和完成全年各项指定的任务情况等11个三级指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对产出、效益、满意度和成本4个一级指标；数量、质量、时效等11个二级指标和完成全年各项指定的任务情况等11个三级指标的评价，得出项目资金使用效果。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为汨罗市客货邮融合发展服务中心，绩效评价范围包括产出、效益、满意度和成本等，评价时段为2024年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目资金，严格按照汨罗市财政资金管理办法进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

- 项目支出主要绩效及评价结论

（一）社会效益

一是寄递更加便捷。以服务半径的布局原则，对站点进行了优化调整后，当前，全市农村地区村民约40%步行8分钟、60%骑摩托车5分钟可就近收寄件，群众取寄件更便捷，农村快递到市分拣中心之间的寄递时效由融合前的平均2-3天左右缩至1天，提升60%。二是费用更加实惠。客货邮运行后，根据现有统计数据，群众取件从原来的1-3元/件变成免费，按平均节省2元计算，已累计为群众节省支出5456.8万元；寄件从原来的起步价8元、续重4元/斤下降至起步价5元、续重2元/斤，按平均节省3元计算，已累计为群众节省支出656.4万元；两项总计节省群众寄递费6113.2万元。三是就业更加就近。102个客货邮村级站点（20个邮政镇级支局未纳入统计）共计实现派费收入164.1万元，目前，站点月平均收入1053元，其中月收1000元以上47个，占46%；1000元—1500元20个，占19.6%；1500元—2000元9个，占8.8%；2000元以上18个，占17.6%。项目引进与电商直播发展，累计带动家门口就业1533人，实现挣钱顾家“两不误”，群众幸福感、获得感进一步提升。

（二）生态效益

促进人民群众享受快速、便捷的快递服务。采用纯电动公交车运输邮政快递下村，减少了车辆碳排放，保护了生态环境。

（三）可持续影响

“加快客货邮融合，助力产业振兴发展”的经验做法，被作为“四好农村路”“运营好”典型案例选入国家《新时代的中国农村公路发展》白皮书，向国内外宣推；“创新‘电商物流+一村一品’产业模式 畅通农村末端物流循环网络”入选交通运输部首批交通物流降本提质增效典型案例，并刊发在国务院物流保通保畅工作领导小组第413期简报上，在全国推广。“汨罗市大力推进农村客货邮融合发展，打通‘农产品进城、工业品下乡’最后一公里”典型做法获得2024年度省政府推动高质量发展综合督查通报表扬。

（四）满意度情况

通过第三方调查，社会或服务公众对象对客货邮服务的满意度达到100%。

（五）评价结论

项目资金支出产出比例大，效益高。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

在项目政策要求下，财政年初安排预算资金30万元。

- 项目执行过程情况。

1.资金管理

资金到位后，及时开展工作，督促项目实施。资金全部实现专款专用制度，按照财政部门统一的制度制定各项管理办法，严格按照上级及财政部门的规章制度执行。

2.项目实施

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响方面获得了较好效果，促进人民群众享受快速、便捷的快递服务，实现了经济可持续发展，社会公众满意度高。

- 项目支出产出情况。

1.产出数量

完成了全年指定的任务。沿30条城乡巴士运营线路，选点建设镇村服务站点163个，实现154个乡村行政村（社区）全覆盖。每天82台次城乡巴士、30条融合专线、163个服务站点有序运营，群众出行更加方便。下行快件当日到、当日达，上行快件不出村、当日寄、当日送，把物流服务做到群众的家门口。

2.产出质量

全市客货邮站点正常运营和可持续发展，保障工业品下乡的最后一公里和农产品进城的最初一公里。

3.产出成本

客货邮运行后，根据现有统计数据，群众取件从原来的1-3元/件变成免费，按平均节省2元计算，已累计为群众节省支出5456.8万元；寄件从原来的起步价8元、续重4元/斤下降至起步价5元、续重2元/斤，按平均节省3元计算，已累计为群众节省支出656.4万元；两项总计节省群众寄递费6113.2万元。

4.产出时效

寄递更加便捷。以服务半径的布局原则，对站点进行了优化调整后，当前，全市农村地区村民约40%步行8分钟、60%骑摩托车5分钟可就近收寄件，群众取寄件更便捷，农村快递到市分拣中心之间的寄递时效由融合前的平均2-3天左右缩至1天，提升60%。

- 项目支出效益情况。

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响方面取得了较好的效果。寄快递更加便捷，取件费用更加实惠、就业更加就近，群众幸福感、获得感进一步提升，社会公众满意度高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）项目主要经验及做法

# 一是屋门口坐公交，家门口取快递。沿30条城乡巴士运营线路，选点建设镇村服务站点163个，实现154个乡村行政村（社区）全覆盖。每天82台次城乡巴士、30条融合专线、163个服务站点有序运营，群众出行更加方便。下行快件当日到、当日达，上行快件不出村、当日寄、当日送，把物流服务做到群众的家门口。二是取件不要钱，寄件更方便。163个站点运用“中邮E通”，取件不收费，寄件价格大幅降低。所有服务站点统一编号、统一招牌、统一设备、统一布置、统一考评，出台收寄投递时效要求、安全验视等办法，收费计价、监督热线等上墙公示，提高服务质量，保障群众权益。三是不出村里头，产品就运走。邮政专车所有乡镇全覆盖，客运班车所有行政村全覆盖，社会快递冷链物流所有镇区全覆盖，镇站点邮件由各快递主体专车配送，村站点由客运班车捎带，大件、生鲜由邮政专车和社会快递配送，打通农产品上行“最初一公里”。目前，客运车辆日均稍带邮件达1.2万件，对比运营之初增长近300%，且呈逐年增长之势。

# （二）问题及原因

# 无

# 六、有关建议

# 无

# 七、其他需要说明的问题

# 无

附件5

2024年度农村公路养护 项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 为保障汨罗市农村公路的安全、畅通与良好服务状态，延长其使用寿命，提升公共服务水平，根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》、《城市道路管理条例》等相关规定，我养护中心组织实施了2024年度养护工程。

- 项目资金使用管理情况。

- 资金到位后，及时开展养护工程所需手续，督促项目实施，并及时拨付206万元。资金全部实现专款专用制度，按照财政部门统一的制度制定各项管理办法，严格按照上级及财政部门的规章制度执行。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 2024年度本级财政下拨农村公路养护工程配套资金206万元，全部执行到位，所有项目已全部完成。

- 绩效评价工作情况

- （一）绩效评价总体要求

- 资金根据市委、市政府的批示要求进行分配及实施，并对资金使用绩效情况进行自我评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价说话法、评价标准等。

- 我中心严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目资金，严格按照汨罗市财政资金管理办法进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

- （三）、绩效评价工作过程

- 我中心根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分90分，等级为优。

- 绩效评价指标分析

- （一）项目支出决策情况

- 项目决策程序完整，符合行业发展规划和实际需求。绩效目标明确，与年度任务相对应，指标清晰、可衡量。预算编制经过科学测算，内容具体，资金分配依据充分，成本控制措施有效

- （二）项目执行过程情况

- 资金到位及时，预算执行率较高。资金使用符合财经法规和管理制度，审批手续齐全，核算规范。招标采购、合同管理、施工监理、验收等环节均严格执行相关制度，项目管理规范有序，档案资料完整。

- （三）项目支出产出情况

# 1、产出数量： 实际完成养护里程、桥梁座数等均达到或超过计划目标。

# 2、 产出质量： 工程验收合格率100%，优良率75%，达到预定目标。抽检项目关键指标（如平整度、厚度、强度）合格率高。

# 3、 产出时效： 所有计划项目均在规定工期内完成，无严重延期。

# 4、 产出成本： 成本控制在预算范围内，单位养护成本合理。

# （四）项目支出效益情况

# 1、 社会效益： 道路通行条件改善，行车安全性提高，服务公众能力增强，获得了良好的社会反响。

# 2、 生态效益： 在施工中采取了环保措施（如扬尘控制、建筑垃圾回收），部分项目采用了环保材料和技术。

# 3、 可持续影响： 通过系统性养护，有效延缓了设施性能衰退，延长了使用寿命，为未来节约了大量改建和大修资金。

# 4、 服务对象满意度： 通过对司机、沿线居民等的问卷调查，满意度评分为96分，超过预期目标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验和做法

# 1. 强化前期调查： 基于详细的路况检测与数据分析，精准制定养护方案，提高了资金使用针对性。

# 2. 推行预防性养护： 树立“早养护、少维修”理念，将资金向前端倾斜，取得了良好的经济和社会效益。

# 3. 加强过程管控： 引入信息化监管手段，对工程质量、进度、安全进行全过程动态监控，确保项目顺利实施。

# 4. 实施绩效运行监控： 定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时纠偏。

# （二）问题及原因分析

# 1. 资金支付进度前松后紧：年度初期的资金支付审批流程相对繁琐，加之部分项目前期准备工作周期较长，导致上半年支付进度偏慢，下半年支付压力集中。

# 2. 部分应急抢险项目预算精准性有待提高： 应急抢险工程存在不可预见性，年初预算难以完全准确预估，导致个别项目需要中途申请预算调整。

# 3. 绩效指标量化精细化不足： 部分效益指标（如“提升通行效率”）的量化衡量标准可以进一步细化，更精确地反映项目效果。

# 六、有关建议

# 县级配套资金有限，当前，大部分县财政状况一般，财力不足，地方政府对交通建设项目配套越来越困难，特别是农村公路建设成本越来越高，基本上要由乡镇政府或村委员自筹解决。

# 七、其他需要说明的问题

# 无

附件5

2024年度铁路沿线安全

环境隐患整治 项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

我市共有京广普铁、武广高铁两条铁路贯穿全境，途经桃林寺、屈子祠、归义、古培、白水、川山坪、弼时、神鼎山、新市、罗江等10个镇，总里程127.9公里，是岳阳市里程最长，铁路沿线治理难度最大的县市区。针对两条铁路线长、面广、隐患多、治理难度大等特点，我市自2019年以来，不断加强与铁路部门的联动协作，全面完成境内高铁112处、普铁177处隐患整治销号，33处栅栏缺口封闭，建设普铁14处涵洞和人行天桥以及配套的连接道路，确保了我市境内铁路行车安全和沿线群众出行安全。2024年，按照《湖南省铁路沿线环境综合治理三年行动方案》要求和李建中副省长、美云副市长的指示精神，我们借鉴以往高铁、普铁沿线安全隐患整治的有效做法，把“人民至上、生命至上”的理念贯穿工作始终，全力推进铁路沿线环境综合治理，努力把铁路沿线打造成安全有确保的高效运输线，展示汨罗地域文化的特色风景线。现将今年以来开展情况汇报如下：

一、“专”字为先抓责任落实

一是专门班子推进。优化调整市铁路安全环境整治领导小组，由市委常委、副市长李亚江任组长，市政府办副主任吴勇、市交通运输局局长杨帅、市城管局局长凌红权、市农业农村局局长胡亚运任副组长，各责任单位分管副职及铁路沿线各镇镇长为成员的整治工作专班。

二是专个方案实施。按照省、岳阳市铁路沿线环境治理要求，结合我市实际，制定下发了《汨罗市铁路沿线环境综合治理三年行动方案》和《汨罗市铁路沿线安全环境管理“双段长”制实施方案》，明确了整治工作的目标、任务、时限、责任单位、实施步骤、工作措施，确保工作有计划、有标准，持续落实，逐个销号，压实了各责任单位及沿线各镇相关责任。

三是专项经费保障。省政府电视电话会后，我市立即行动、坚决整改。市委书记朱平波专题调研，市长林恒求多次听取汇报作出指示，分管常委副市长李亚江经常过问、高频调度。市财政每年安排专项资金100万元，保障整治工作顺利推进。

二、“化”字打底抓宣传教育

一是强化宣传。运用流动广播、悬挂横幅、制作宣传牌、发放宣传手册、上户走访等方式，向群众广泛宣讲《铁路法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规,教育广大群众自觉知法、守法，爱路、护路。在今年的“五进”活动中，共发放宣传资料8000余份、铁路安全画册1600余份，宣传横幅200余条，受教育群众达1.8万余人次。

二是实化底子。各相关单位和沿线乡镇积极主动作为，通过“双段长”制度排查发现影响环境安全隐患13处并已全部完成整改；省整治办下发的隐患整改清单11处已经全部完成整改销号。拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物120平方米；安装波形防护栏120米，投入整治资金26余万元。7月初，汛期来临，铁路整治办安排人员及时对普铁沿线涉水库路段和汨罗普铁境内所有的涵洞积水情况进行排查、勘查，杜绝影响铁路行车安全问题出现。9月21日，通过汨罗市铁路“双段长”制度排查，发现汨罗市财富广场一处广告塑料布脱落影响行车安全的，铁路整治办迅速联系归义街道办事处、城管局及车站派出所一同到现在查勘，查勘后马上对财富广场物业下达了《铁路安全隐患告知书》，并立即拆除了该处广告塑料布。

三是细化措施。在排查过程中做好调查记录，建立专门档案，拍照留档，做到一点一档，一事一档，确保每个安全隐患和环境治理点的情况都了如指掌。针对每个隐患点不同情况，逐一确定整改措施，明确整改时限、责任单位和牵头责任人。

三、“严”字当头抓工作推进

一是严整治。坚持应拆尽拆原则，拆违行动前，组织相关人员提前上门做好政策宣讲，向违建户主发放自行拆除通知书，预留充分时间，争取得到违建户主的理解支持，对拒不配合政策自主拆除的，坚决强制予以拆除。

二是严管理。落实属地管理原则，对铁路沿线各镇整治推进情况实行周报制，各镇对照整治方案要求和铁路部门下发的隐患整治表，按照时间节点对标对表抓推进，确保问题不过夜。

三是严销号。建立问题台账，实施销号整改。由整治办牵头，交通部门组织铁路部门对各镇逐路段、逐区域、逐个隐患排查整改情况进行现场比对验收，合格一处、验收一处、销号一处，确保整治收到实效，安全隐患彻底消除。铁路整治办持续抓好铁路沿线安全环境隐患整治工作，为明年铁路沿线环境综合治理三年整治行动收官之年打下坚实的基础。

附件5

2024年度船舶污染物接收经费

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

根据交通工作改革和岳阳市地方海事事权下放文件精神，汨罗市水运事务中心承接汨罗市所辖水域的水上环保管理工作。依据岳政办函【2021】12号和汨政办函【2021】62号文件精神财政要落实保障船舶污染物免费接收工作经费，用于汨罗市湘江起点营田老码头至高台码头水域内船舶污染物接收、转运、处置工作经费。

- 项目资金使用管理情况。

- 通过立项、申报、评审、招投标等程序，2024年船舶污染物接收经费财政安排预算资金86万元，全年按照招标合同约定和考核支付，资金属专项资金，拨付由财政局先批后用模式进行监管。做到了专款专用，设立专门的会计核算科目进行核算，根据考核进度和结果分2 次支付，上半年和下半年各支付1次，在全年日常工作中进行监督管理，每半年召集相关部门组织进行验收。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 全年按合同约定和进度开展项目监管和考核验收工作，湘江起点营田老码头至湘江高台码头水域，人渡、汽渡、趸船、社会物资运输船、船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收，较好地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。

- 绩效评价工作情况

- 船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置，2024年已顺利通过省、市多次现场专项检查，上级多次专项工作考核都为良好。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 湖南清源环保船舶污染物接收有限公司船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置进行第三方服务期间，我单位2024年没有收到电子平台的负面意见和电话举报。2024年7和12月，市交通运输局组织财政、农业农村、城管、湿地等涉水单位对湖南清源环保船舶污染物接收有限公司工作开展情况进行了联合考核，考核结果为合格。根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的项目产出指标、项目效益指标和满意度指标，负责好辖区水域的水上环保，守护好“一江碧水。

- 绩效评价指标分析

- 项目支出决策情况。

在相关政策要求下，项目通过立项、申报、评审、招投标等程序，湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标，财政年初安排预算资金86万元。

- 项目执行过程情况。

单位安排船舶和人力对湘江汨罗段水域的水上安全和环保进行巡查，定期和不定期抽查船舶污染物接收情况，船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收。

（三）项目支出产出情况。

在预算资金保障情况下，在所辖区域按期完成了船舶污染物接收转运处置工作，做到了应收尽收。

（四）项目支出效益情况。

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面取得了较好效果，通航秩序和环保有明显改善，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众或服务公众满意度高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 在市政府和财政局的支持下于2023年进行新一轮第三方服务招标，服务时间由原来一年变为三年，大大减少了每年的招标工作量，同时有利于工作中长期部署安排，将更有利于水上交通环保工作开展，汨罗招标新做法得到了省、市高度肯定，当前正在全省推广。

# 船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置现场工作监管是工作的难点，将推行全国使用的“船E行”电子平台监管和湖南省水上交通环保新的管理办法加强现场监管。希望能加大在此方面在技术监督上的人力和财务投入和支持 。

# 六、有关建议

# 无

# 七、其他需要说明的问题

# 无

附件5

2024年度公务船运营经费

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

根据财政预算安排，2024年安排公务船运营经费30万元，用于日常水上安全环保等管理工作。

- 项目资金使用管理情况。

- 2024年度对公务船运营费用30万元，此为专项经费，做到了专项专用。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 全年严格按财经制度和预算安排，较好地完成了年初设定的整体产出指标、社会效益指标、可持续发展和满意度指标。

- 绩效评价工作情况

- 2024年已顺利通过省、市多次现场专项检查，项目绩效自评都为优秀。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 高质量地完成了年初设定的项目产出指标、项目效益指标和满意度指标，负责好辖区水域的水上环保，守护好“一江碧水，维护了水上交通的安全和社会的稳定。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

- 在相关政策要求下，财政年初安排预算资金30万元。

（二）项目执行过程情况。

单位安排船舶和人力对湘江汨罗段水域的水上安全和环保进行巡查，定期和不定期抽查船舶污染物接收情况，船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收。

（三）项目支出产出情况。

在预算资金保障情况下，在所辖区域按期完成了水上各大项管理工作。

- 项目支出效益情况。

项目的实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面取得了较好效果，通航秩序和环保有明显改善，维护了生态平衡，实现了经济可持续发展，社会公众或服务公众满意度高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 我单位管理职能线长面广，公务船数量较多，经费预算安排30万元不够，希望能加大在此方面在技术监督上的人力和财务投入和支持 。

# 六、有关建议

# 无

# 七、其他需要说明的问题

# 无